Área de Conocimiento de Tecnología de la

Información y Comunicación

Diseño de Sistemas de Internet

Fase 1 - Ingeniería de Requisitos y Arquitectura

Elaborado por:								Maestro:

| Br. Leandor Enrique Lacayo Matus Carnet: 2022-0802U | Br. Harinton Alberto Molina Narváez Carnet: 2021-0881U | Ing. Walter Quintero |
| --- | --- | --- |

27 de agosto del 2026

Managua, Nicaragua

# ÍNDICE

ÍNDICE	3

RESUMEN EJECUTIVO	6

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	8

1.1. Antecedentes de la Organización	8

1.1.1. Infraestructura tecnológica disponible	8

1.2. Planteamiento del Problema	9

1.3. Justificación	10

1.3.1. Justificación operativa	10

1.3.2. Ventaja competitiva	10

1.3.3. Justificación del espíritu emprendedor	11

1.3.4. Justificación de responsabilidad ambiental	11

1.4. Objetivos	11

1.4.1. Objetivo General	11

1.4.2. Objetivos Específicos de la Fase 1	12

1.4.3. Objetivos Específicos de las fases posteriores	12

1.5. Alcances y Limitaciones	12

1.5.1. Alcances	12

1.5.2. Limitaciones	13

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO	15

2.1. Arquitecturas de Software para la Web Moderna	15

2.1.1. Del monolito con recarga completa a la arquitectura desacoplada	15

2.1.2. Monolito modular frente a microservicios	15

2.1.3. Estrategias de renderizado	16

2.2. Tecnologías Frontend y Backend	16

2.2.1. Fundamentos del frontend basado en componentes	16

2.2.2. Fundamentos del backend	17

2.2.3. Persistencia relacional frente a documental	17

2.3. Evolución y Estándares de los Servicios Web	18

2.3.1. El paradigma legado: SOAP, WSDL y UDDI	18

2.3.2. REST	18

2.3.3. GraphQL	19

2.3.4. Decisión del estándar de servicios web	19

2.4. UWE: Ingeniería Web basada en UML	20

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y MODELO DE NEGOCIO	22

3.1. Metodología del levantamiento de información	22

3.2. Descripción del proceso actual (AS-IS)	22

3.2.1. Diagrama del proceso actual	23

3.3. Problemas detectados y su impacto	23

3.4. Modelo de Negocio	24

3.4.1. Lienzo del modelo de negocio (Business Model Canvas)	24

3.4.2. Reglas de negocio	25

3.5. Proceso propuesto (TO-BE)	25

3.5.1. Máquina de estados de la asignación	26

3.6. Comparación AS-IS / TO-BE	26

CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DE REQUISITOS (METODOLOGÍA UWE)	28

4.1. Identificación de actores	28

4.1.1. Matriz de permisos por rol (RBAC)	28

4.2. Requisitos Funcionales	29

4.3. Requisitos No Funcionales	31

4.4. Casos de Uso de Procesos (UWE)	31

4.4.1. Diagrama general de casos de uso	31

4.4.2. CU-04: Postularse a una plaza	32

4.4.3. CU-06: Confirmar asignación y designar tutor académico	33

4.4.4. CU-10: Evaluar desempeño del estudiante	34

4.4.5. CU-08: Registrar bitácora quincenal	34

4.5. Casos de Uso Navegacionales (UWE)	35

4.5.1. CUN-01: Explorar y localizar una plaza	35

4.5.2. CUN-02: Completar el expediente de prácticas	36

4.5.3. CUN-03: Gestionar la bandeja de aprobaciones	36

4.5.4. CUN-04: Publicar una plaza (organización)	37

4.6. Matriz de trazabilidad	37

CAPÍTULO V: ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA WEB MODERNA	38

5.1. Visión general de la arquitectura	38

5.1.1. Principios arquitectónicos adoptados	38

5.2. Stack tecnológico y su justificación	39

5.2.1. Frontend	39

5.2.2. Backend	39

5.2.3. Base de datos	40

5.2.4. Alternativas evaluadas y descartadas	40

5.2.5. Correspondencia entre limitaciones de la organización y decisiones técnicas	41

5.3. Diseño del Servicio Web (API REST)	42

5.3.1. Convenciones generales	42

5.3.2. Catálogo de endpoints principales	42

5.3.3. Ejemplo de contrato: POST /api/v1/postulaciones	43

5.4. Modelo Conceptual de Datos	44

5.4.1. Entidades principales	44

5.4.2. Restricciones de integridad relevantes	45

5.5. Seguridad prevista	45

5.6. Arquitectura de despliegue	46

5.6.1. Estrategia de ramas y entornos	46

5.7. Responsabilidad Ambiental de la infraestructura	47

CAPÍTULO VI: DISEÑO NAVEGACIONAL Y DE PRESENTACIÓN	48

6.1. Modelo de contenido navegable	48

6.2. Mapa de navegación	48

6.2.1. Árbol de navegación del rol Estudiante	48

6.2.2. Árbol de navegación de los demás roles	49

6.3. Validación de la arquitectura de información mediante Tree Testing	49

6.3.1. Metodología	49

6.3.2. Resultados de la primera iteración	50

6.3.3. Diagnóstico y ajustes aplicados	50

6.3.4. Resultados de la segunda iteración	51

6.4. Flujos de usuario principales	51

6.5. Wireframes de alta fidelidad	51

6.5.1. WF-01 — Panel de inicio del Estudiante (/inicio)	52

6.5.2. WF-02 — Bolsa de plazas con filtros (/plazas)	52

6.5.3. WF-03 — Detalle de plaza y postulación (/plazas/{id})	53

6.5.4. WF-04 — Expediente del estudiante y bitácoras (/expediente)	54

6.5.5. WF-05 — Mis documentos (/expediente/documentos)	54

6.5.6. WF-06 — Bandeja de aprobaciones del Coordinador (/panel)	54

6.5.7. WF-07 — Publicación de plaza por la organización (/org/plazas/nueva)	55

6.5.8. WF-08 — Tablero de indicadores (/indicadores)	55

6.6. Criterios de usabilidad y accesibilidad	56

6.6.1. Usabilidad	56

6.6.2. Accesibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)	57

6.7. Sistema de diseño	57

CAPÍTULO VII: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	59

7.1. Metodología de gestión	59

7.2. Cronograma general (Diagrama de Gantt)	59

7.3. Planificación por sprints	60

7.4. Tablero Kanban	61

7.5. Roles, asignación de responsabilidades y trabajo colaborativo	61

7.6. Gestión de riesgos	62

CONCLUSIONES DE LA FASE 1	63

RECOMENDACIONES	64

BIBLIOGRAFÍA	65

ANEXOS	66

Anexo A. Enlaces del proyecto	66

Anexo B. Instrumento de la encuesta a estudiantes	66

Anexo C. Árbol utilizado en el tree testing (segunda iteración)	66

Anexo D. Verificación del cumplimiento de la rúbrica de la Fase 1	67

Anexo E. Glosario	68

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye la Fase 1 (Ingeniería de Requisitos y Arquitectura) del proyecto final de la asignatura Diseño de Sistemas en Internet, correspondiente al Quinto Año del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas del Recinto Universitario Simón Bolívar (RUSB) de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El proyecto propone SIGEPP, un sistema de información web que digitaliza de extremo a extremo el proceso de Ejercicio Profesional y Prácticas Profesionales que actualmente administra la Coordinación de Ingeniería en Sistemas junto con la Dirección de Extensión Universitaria. Hoy dicho proceso se gestiona mediante formatos impresos, hojas de cálculo aisladas y correo electrónico, lo que genera pérdida de trazabilidad, duplicidad de datos, demoras de hasta tres semanas en la asignación de plazas y una carga administrativa elevada para el coordinador.

Tras el levantamiento de la situación actual se identificaron siete problemas críticos y se modeló un proceso propuesto (TO-BE) que reduce de 14 a 6 los pasos manuales del flujo y elimina la circulación de documentos en papel. Sobre esa base se especificaron 26 requisitos funcionales y 14 requisitos no funcionales, se elaboraron los casos de uso de procesos y los casos de uso navegacionales siguiendo la metodología UWE (UML-based Web Engineering) en su interpretación actualizada para aplicaciones de página única (SPA) consumidoras de APIs.

La arquitectura definida es una arquitectura de tres capas desacopladas bajo el paradigma de la Web Moderna: un frontend SPA construido con React 18 + Vite + TypeScript, un backend de monolito modular en Node.js 20 + Express + TypeScript que expone una API RESTful documentada con OpenAPI 3.1 (Swagger), y una base de datos relacional PostgreSQL 16 gestionada mediante el ORM Prisma. Se descarta explícitamente todo enfoque monolítico con recarga completa de página y todo servicio web basado en SOAP/WSDL/UDDI, por tratarse de tecnología legada en 2026.

El diseño navegacional se validó con un ejercicio de tree testing con 12 participantes reales (8 estudiantes, 2 docentes tutores y 2 administrativos), que arrojó una tasa de éxito global del 78 % en la primera iteración y del 93 % tras reestructurar dos ramas del árbol de contenidos. A partir del árbol validado se produjeron ocho wireframes de alta fidelidad de las interfaces abstractas más relevantes.

Finalmente se presenta la planificación del proyecto bajo un Scrum adaptado a cinco sprints de dos semanas, con su diagrama de Gantt, su tablero Kanban y una matriz de riesgos con nueve riesgos identificados y sus planes de mitigación. El sistema se desplegará en la Fase 3 sobre infraestructura cloud de bajo consumo (Vercel + Render + Neon), decisión que se justifica también desde el criterio de responsabilidad ambiental exigido por el programa de asignatura.

Palabras clave: ingeniería web, UWE, API REST, arquitectura desacoplada, prácticas profesionales, PostgreSQL, React, Node.js.

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

## 1.1. Antecedentes de la Organización

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es la institución rectora de la enseñanza de la ingeniería y la arquitectura en Nicaragua. Su Recinto Universitario Simón Bolívar (RUSB), ubicado en la Avenida Universitaria de Managua, alberga entre otros al Programa Académico de Ingeniería en Sistemas, adscrito al Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y la Comunicación.

El plan de estudios de la carrera contempla, en su quinto año, la modalidad formativa de Ejercicio Profesional, complementada con el régimen de Prácticas Profesionales. Bajo esta modalidad, cada estudiante debe insertarse durante un período determinado en una organización receptora —empresa privada, institución del Estado, ONG o unidad interna de la propia UNI— donde desarrolla un plan de trabajo supervisado de forma conjunta por un tutor académico (docente del programa) y un tutor empresarial (profesional de la organización receptora).

La gestión operativa de este proceso recae sobre dos unidades:

•  La Coordinación del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas, responsable de validar la pertinencia académica de cada plaza, asignar tutores académicos y consolidar las calificaciones finales.

•  La Dirección de Extensión Universitaria, responsable de la vinculación con el sector externo, la firma de convenios y el resguardo de la documentación institucional.

En un semestre típico el proceso involucra alrededor de 90 a 120 estudiantes, entre 25 y 40 organizaciones receptoras y unos 15 docentes tutores. La coordinación cuenta con una sola persona a tiempo parcial dedicada a la carga administrativa del proceso, apoyada ocasionalmente por estudiantes becarios.

### 1.1.1. Infraestructura tecnológica disponible

El diagnóstico de la infraestructura con la que cuenta la organización es determinante para las decisiones arquitectónicas del Capítulo V. Se resume a continuación:

| Recurso | Situación actual | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Servidores propios | No hay servidores dedicados asignados al programa académico; el data center del recinto atiende sistemas institucionales críticos y no admite despliegues de terceros. | Obliga a un despliegue en la nube pública con capa gratuita o de bajo costo. |
| Presupuesto de TI | Prácticamente nulo para nuevas soluciones; cualquier costo recurrente debe ser justificado ante la administración central. | Se exige un stack con licenciamiento libre y hosting con plan gratuito sostenible. |
| Personal de soporte | No existe personal de TI asignado al programa para operar un servidor. | Se requiere una plataforma gestionada (PaaS) que elimine la administración de sistema operativo. |
| Conectividad de usuarios | Buena en el recinto; variable fuera de él. El 71 % de los estudiantes accede principalmente desde teléfono móvil. | Diseño mobile-first obligatorio y optimización agresiva del tamaño de los recursos. |
| Cuentas institucionales | Todo estudiante y docente posee correo del dominio institucional. | Permite un registro validado por dominio y, a futuro, integración con OAuth 2.0 institucional. |

Tabla 1.1. Diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la organización.

## 1.2. Planteamiento del Problema

El proceso de Ejercicio Profesional y Prácticas Profesionales del RUSB se ejecuta actualmente de forma manual, fragmentada y sin trazabilidad digital. La información del proceso vive simultáneamente en cuatro soportes que no se comunican entre sí: formatos impresos firmados, hojas de cálculo locales en la computadora del coordinador, hilos de correo electrónico y grupos de mensajería instantánea.

Esta dispersión produce consecuencias medibles:

•  Demora en la asignación de plazas. Entre la publicación de una plaza y la asignación formal del estudiante transcurren en promedio 18 días hábiles, porque cada paso requiere el traslado físico de un documento o la respuesta manual de un correo.

•  Pérdida de información. En el registro del período anterior no fue posible localizar la evaluación del tutor empresarial de 9 estudiantes, lo que obligó a repetir el proceso de recolección.

•  Ausencia de seguimiento. El coordinador no dispone de ningún mecanismo para saber, en un momento dado, cuántos estudiantes están al día con sus bitácoras; la revisión solo ocurre al final del período, cuando ya no hay margen de corrección.

•  Duplicidad de captura. Los datos del estudiante se transcriben manualmente hasta cinco veces a lo largo del proceso (solicitud, carta de presentación, plan de trabajo, acta de evaluación y consolidado de notas), con el consiguiente riesgo de error.

•  Opacidad para la organización receptora. Las empresas no tienen un canal formal para publicar plazas ni para conocer el estado de los estudiantes que reciben; dependen del contacto personal con el coordinador.

•  Imposibilidad de generar indicadores. No existen estadísticas históricas sobre sectores receptores, tasas de aprobación, empresas recurrentes o áreas de desempeño, información indispensable para la acreditación del programa.

•  Costo ambiental y económico del papel. Se estima un consumo aproximado de 2,400 hojas por semestre solo en formatos del proceso, sin contar reimpresiones por corrección.

Formulado como pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar e implementar un sistema de información web, bajo el paradigma de la Web Moderna y sin costos de infraestructura para la organización, que centralice, automatice y dé trazabilidad completa al proceso de Ejercicio Profesional y Prácticas Profesionales del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas del RUSB?

## 1.3. Justificación

La justificación del proyecto se sostiene sobre cuatro ejes que responden directamente a los componentes formativos del programa de asignatura.

### 1.3.1. Justificación operativa

SIGEPP sustituye un flujo de 14 pasos manuales por uno de 6, elimina la transcripción repetida de datos y convierte la supervisión del proceso en una actividad de consulta en tiempo real. La reducción estimada del tiempo de asignación de plaza es de 18 a 4 días hábiles, y la carga administrativa del coordinador disminuye porque las notificaciones, los recordatorios y la consolidación de calificaciones pasan a ser automáticos.

### 1.3.2. Ventaja competitiva

La ventaja competitiva de SIGEPP frente a las alternativas disponibles no reside en hacer lo mismo más rápido, sino en habilitar tres capacidades que hoy simplemente no existen:

| Capacidad | Alternativa actual o comercial | Ventaja de SIGEPP |
| --- | --- | --- |
| Bolsa de plazas propia y verificada | Portales de empleo generalistas, donde la plaza no está validada académicamente ni vinculada a un plan de estudios. | Cada plaza es aprobada por el coordinador contra los objetivos curriculares antes de publicarse; el estudiante solo ve plazas pertinentes. |
| Trazabilidad académica completa | Un LMS genérico (Moodle) puede almacenar archivos, pero no modela el ciclo de vida plaza→postulación→asignación→bitácora→evaluación. | El expediente digital de cada estudiante se construye solo, con sellado de tiempo y bitácora de auditoría inmutable. |
| Inteligencia institucional | Ninguna: los datos históricos se pierden cada semestre. | Tablero de indicadores exportable, insumo directo para los procesos de autoevaluación y acreditación del programa. |
| API abierta | Sistemas cerrados sin posibilidad de integración. | API REST documentada que permite a futuro integrarse con el sistema de registro académico sin reescribir el producto. |
| Costo total de propiedad | Soluciones comerciales de gestión de prácticas con licenciamiento por estudiante. | Cero costo de licenciamiento y cero costo de infraestructura en el rango de uso de la organización. |

Tabla 1.2. Matriz de ventaja competitiva.

### 1.3.3. Justificación del espíritu emprendedor

SIGEPP se concibe como un producto multi-programa: el modelo de datos no está acoplado a Ingeniería en Sistemas, sino que parametriza el programa académico, el período y la rúbrica de evaluación. Esto abre dos vías de escalamiento reales: su adopción por los demás programas del RUSB y de los otros recintos de la UNI, y su oferta posterior como servicio (SaaS) a otras universidades del país bajo un modelo de suscripción institucional anual. La decisión de construir sobre una API pública documentada y una base de datos multi-tenant desde el diseño es, precisamente, lo que hace viable esa proyección sin una reescritura.

### 1.3.4. Justificación de responsabilidad ambiental

El proyecto elimina el consumo estimado de 2,400 hojas por semestre y suprime los desplazamientos físicos asociados a la entrega de formatos. Adicionalmente, la elección de infraestructura serverless y de contenedores con escalado a cero (analizada en el epígrafe 5.8) evita mantener un servidor físico encendido 8,760 horas al año para atender una carga que se concentra en pocas horas del semestre. Ambos aspectos responden al eje de Responsabilidad Ambiental del programa de asignatura.

## 1.4. Objetivos

### 1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web, bajo el paradigma de la Web Moderna con arquitectura desacoplada frontend/backend y servicios web RESTful, que centralice y automatice la gestión integral del proceso de Ejercicio Profesional y Prácticas Profesionales del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas del Recinto Universitario Simón Bolívar, garantizando trazabilidad, seguridad y sostenibilidad operativa sin costo de infraestructura para la organización.

### 1.4.2. Objetivos Específicos de la Fase 1

1.  Analizar la situación actual (AS-IS) del proceso de prácticas profesionales del RUSB y modelar el negocio, identificando actores, procesos, reglas y puntos de dolor.

2.  Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y representarlos mediante casos de uso de procesos y casos de uso navegacionales conforme a la metodología UWE actualizada.

3.  Definir y justificar técnicamente la arquitectura de software y el stack tecnológico (frontend, backend y base de datos), considerando explícitamente las limitaciones presupuestarias y de personal de la organización.

4.  Diseñar el modelo navegacional y de presentación del sistema, validando la arquitectura de información mediante una prueba de tree testing y produciendo wireframes de alta fidelidad de las interfaces abstractas.

5.  Elaborar la planificación del proyecto empleando herramientas ágiles (cronograma Gantt y tablero Kanban), incluyendo la asignación de roles y la gestión de riesgos.

### 1.4.3. Objetivos Específicos de las fases posteriores

6.  Implementar el frontend SPA, el backend con lógica de negocio y la base de datos relacional, exponiendo al menos un servicio web RESTful documentado con OpenAPI/Swagger (Fase 2).

7.  Desplegar el sistema en un entorno de producción accesible por internet, aplicando los mecanismos de seguridad definidos y realizando las pruebas funcionales y de seguridad correspondientes (Fase 3).

## 1.5. Alcances y Limitaciones

### 1.5.1. Alcances

El sistema comprende los siguientes módulos:

| Módulo | Alcance funcional incluido |
| --- | --- |
| Autenticación y usuarios | Registro validado por dominio institucional, inicio de sesión con JWT, recuperación de contraseña, gestión de perfiles y control de acceso basado en roles (RBAC) para seis perfiles. |
| Organizaciones receptoras | Registro y verificación de empresas e instituciones, gestión de convenios y de sus tutores empresariales. |
| Bolsa de plazas | Publicación de plazas por la organización, revisión y aprobación académica, búsqueda y filtrado por área, modalidad y ubicación. |
| Postulación y asignación | Postulación del estudiante, revisión de elegibilidad, preselección por la empresa, asignación formal y designación de tutor académico. |
| Plan de trabajo | Elaboración del plan por el estudiante, aprobación conjunta de ambos tutores y control de versiones del documento. |
| Bitácoras | Registro periódico de actividades con horas acumuladas, revisión y observaciones del tutor, alertas automáticas por atraso. |
| Evaluación | Rúbricas parametrizables, evaluación del tutor empresarial y del tutor académico, cálculo automático de la nota final y generación del acta. |
| Documentos | Generación automática de carta de presentación, constancia y acta de aprobación en PDF; repositorio del expediente digital. |
| Notificaciones | Avisos dentro del sistema y por correo electrónico ante cambios de estado y vencimientos. |
| Indicadores | Tablero con indicadores del período y exportación a CSV/PDF. |
| Servicios web | API REST pública documentada con OpenAPI 3.1, con endpoints de consulta de plazas para integración externa. |

Tabla 1.3. Alcance funcional por módulo.

### 1.5.2. Limitaciones

•  Sin integración con el sistema de registro académico. No se dispone de acceso a la base de datos institucional de calificaciones; la verificación de elegibilidad (asignaturas aprobadas) se resuelve mediante carga de constancia en PDF y validación manual del coordinador. El sistema queda preparado para la integración futura vía API.

•  Sin aplicación móvil nativa. Se entrega una aplicación web responsiva mobile-first; no se desarrollan aplicaciones para Android o iOS.

•  Sin firma electrónica certificada. Las aprobaciones se registran como firma electrónica simple (usuario autenticado, sello de tiempo y hash del documento). No se emplea certificado digital reconocido por autoridad certificadora.

•  Alcance de un solo programa académico en la implementación. Aunque el modelo de datos es multi-programa, la carga de datos y las pruebas se realizan únicamente con Ingeniería en Sistemas.

•  Un solo idioma. La interfaz se entrega únicamente en español, si bien las cadenas de texto se externalizan para permitir internacionalización posterior.

•  Capacidad de la infraestructura gratuita. Los planes gratuitos utilizados imponen límites (arranque en frío del backend, cuota de almacenamiento). El sistema se dimensiona para un máximo de 300 usuarios activos y 2 GB de documentos por período.

•  Sin procesamiento de pagos. El proceso no involucra transacciones económicas, por lo que no se implementa pasarela de pago.

# CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO

Este capítulo reúne únicamente los fundamentos teóricos que se aplican de forma directa en el diseño de SIGEPP. No pretende ser una revisión exhaustiva del estado del arte, sino el sustento conceptual de las decisiones tomadas en los capítulos IV, V y VI.

## 2.1. Arquitecturas de Software para la Web Moderna

La expresión Web Moderna designa el conjunto de prácticas que sustituyeron, a partir de la década pasada, al modelo de aplicación web basado en generación de HTML en el servidor con recarga completa de página en cada interacción. Sus tres rasgos definitorios son la separación estricta entre cliente y servidor, la comunicación mediante APIs sobre HTTP con formatos de datos estructurados y el renderizado en el cliente o híbrido.

### 2.1.1. Del monolito con recarga completa a la arquitectura desacoplada

En el modelo clásico (PHP sin framework, ASP.NET Web Forms, JSP con scriptlets) la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos conviven en el mismo archivo y en el mismo proceso. Cada acción del usuario provoca una petición que devuelve un documento HTML completo. Las consecuencias técnicas son conocidas: imposibilidad de reutilizar la lógica desde otro cliente, acoplamiento que impide probar unitariamente el negocio, transferencia redundante de marcado en cada interacción y una experiencia de usuario interrumpida por recargas.

La arquitectura desacoplada separa el sistema en dos artefactos desplegables independientes: un cliente que se descarga una vez y gestiona la interfaz, y un servidor de aplicación que expone operaciones de negocio como recursos consumibles. El contrato entre ambos es la API. Este desacoplamiento es la precondición técnica para todo lo demás: permite que el mismo backend atienda a una SPA, a una futura aplicación móvil o a un sistema institucional de terceros sin modificación alguna.

### 2.1.2. Monolito modular frente a microservicios

Desacoplar cliente y servidor no implica fragmentar el servidor. La discusión entre monolito modular y microservicios se refiere a la organización interna del backend y debe resolverse en función del contexto organizativo, no de la moda tecnológica.

| Criterio | Monolito modular | Microservicios |
| --- | --- | --- |
| Unidad de despliegue | Un solo artefacto, con módulos internos de fronteras explícitas. | Varios servicios desplegables de forma independiente. |
| Complejidad operativa | Baja: un proceso, un registro de eventos, una configuración. | Alta: orquestación, descubrimiento de servicios, trazado distribuido, tolerancia a fallos de red. |
| Transaccionalidad | Transacciones ACID nativas del gestor de base de datos. | Consistencia eventual, patrones Saga y compensaciones. |
| Escalado | Vertical y horizontal del artefacto completo. | Granular por servicio. |
| Equipo mínimo viable | 1 a 8 desarrolladores. | Varios equipos autónomos. |
| Costo de infraestructura | Una instancia. | N instancias más la malla de comunicación. |

Tabla 2.1. Comparación entre monolito modular y microservicios.

Decisión adoptada. SIGEPP se construye como monolito modular desacoplado del frontend. Un equipo de tres estudiantes, una carga de cientos de usuarios y un presupuesto de infraestructura nulo hacen que los microservicios añadan únicamente costo y complejidad operativa sin aportar beneficio. No obstante, la modularización interna por dominios (usuarios, plazas, asignaciones, evaluaciones) mantiene abierta la posibilidad de extraer un módulo como servicio independiente si en el futuro la carga lo justificara. Esta postura corresponde a lo que la literatura reciente denomina monolito preparado para la extracción.

### 2.1.3. Estrategias de renderizado

| Estrategia | Descripción | Pertinencia para SIGEPP |
| --- | --- | --- |
| CSR (SPA) | El servidor entrega un HTML mínimo y el navegador construye la interfaz con JavaScript, obteniendo los datos por API. | Elegida. El sistema es una aplicación de gestión tras autenticación; el SEO es irrelevante y la interactividad es intensa. |
| SSR | El servidor genera el HTML de cada vista en cada petición. | Descartada. Aumenta el costo de cómputo del servidor sin beneficio en vistas privadas. |
| SSG | Las páginas se generan en tiempo de compilación. | Aplicable únicamente a la página pública de presentación del sistema. |
| ISR / híbrido | Combinación de las anteriores por ruta. | No necesaria dada la baja proporción de contenido público. |

Tabla 2.2. Estrategias de renderizado consideradas.

## 2.2. Tecnologías Frontend y Backend

### 2.2.1. Fundamentos del frontend basado en componentes

El desarrollo frontend contemporáneo se organiza alrededor del componente: una unidad que encapsula marcado, estilo, estado local y comportamiento, y que se compone jerárquicamente para formar la interfaz. Sobre este principio se apoyan tres mecanismos que SIGEPP utiliza de forma explícita:

•  DOM virtual y reconciliación: la biblioteca calcula la diferencia entre el árbol de interfaz anterior y el nuevo, y aplica al DOM real únicamente las mutaciones necesarias.

•  Flujo de datos unidireccional: el estado desciende por propiedades y los cambios ascienden por eventos, lo que hace predecible la depuración.

•  Separación entre estado de servidor y estado de interfaz: los datos que provienen de la API se gestionan con una capa de caché y sincronización dedicada, distinta del estado efímero de la interfaz.

El tipado estático mediante TypeScript se adopta como práctica transversal: los tipos de las entidades del dominio se derivan del esquema de la base de datos y se comparten entre backend y frontend, de modo que un cambio en un contrato rompe la compilación en lugar de fallar silenciosamente en producción.

### 2.2.2. Fundamentos del backend

El backend se estructura en cuatro capas internas con dependencias dirigidas hacia el dominio:

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Rutas / Controladores | Traducen la petición HTTP a una invocación de caso de uso y la respuesta del caso de uso a una representación HTTP. No contienen reglas de negocio. |
| Servicios de aplicación | Implementan los casos de uso, coordinan transacciones y aplican las reglas de negocio y de autorización. |
| Repositorios / ORM | Único punto de acceso a la persistencia. Aíslan al dominio del gestor de base de datos concreto. |
| Middleware transversal | Autenticación, autorización, validación de esquemas, limitación de tasa, registro y manejo centralizado de errores. |

Tabla 2.3. Capas internas del backend.

El ORM (Object-Relational Mapper) cumple tres funciones críticas para el proyecto: expresar el esquema como código versionado, generar migraciones reproducibles que permiten evolucionar la base de datos sin pérdida de datos, y parametrizar automáticamente todas las consultas, lo que elimina por construcción la clase de vulnerabilidad de inyección SQL.

### 2.2.3. Persistencia relacional frente a documental

El dominio de SIGEPP es intensamente relacional: un estudiante se postula a una plaza, la plaza pertenece a una organización, la asignación vincula estudiante, plaza y dos tutores, y la evaluación depende de una rúbrica versionada. Las reglas de integridad (un estudiante no puede tener dos asignaciones activas en el mismo período; una nota final no puede existir sin ambas evaluaciones) se expresan de forma natural como restricciones declarativas del gestor relacional. Una base documental exigiría replicar esas garantías en el código de aplicación, con mayor riesgo de inconsistencia. Se adopta por tanto un gestor relacional.

## 2.3. Evolución y Estándares de los Servicios Web

### 2.3.1. El paradigma legado: SOAP, WSDL y UDDI

La primera generación de servicios web se apoyó en tres piezas: SOAP como protocolo de mensajería basado en sobres XML, WSDL como lenguaje de descripción del contrato y UDDI como registro de descubrimiento. El conjunto ofrecía un contrato formal riguroso y un catálogo de extensiones (WS-Security, WS-ReliableMessaging) que resultaba adecuado para la integración empresarial de la época.

Sus limitaciones, sin embargo, resultaron determinantes: verbosidad del formato XML que multiplica el tamaño de la carga útil, complejidad de las herramientas de generación de stubs, consumo elevado en el procesamiento de sobres y una integración deficiente con el navegador, que no consume SOAP de forma natural. El registro UDDI quedó efectivamente en desuso tras el cierre de los registros públicos operados por los grandes fabricantes. En 2026, SOAP subsiste solo en sistemas heredados de banca, seguros y telecomunicaciones.

### 2.3.2. REST

REST (Representational State Transfer) no es un protocolo sino un estilo arquitectónico definido por un conjunto de restricciones: cliente-servidor, ausencia de estado en el servidor, cacheabilidad, sistema en capas e interfaz uniforme. Su unidad conceptual es el recurso, identificado por una URI y manipulado mediante los verbos del propio protocolo HTTP.

| Verbo | Semántica | Idempotente | Seguro | Ejemplo en SIGEPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | Obtener la representación de un recurso. | Sí | Sí | GET /api/v1/plazas?area=desarrollo |
| POST | Crear un recurso subordinado o ejecutar un proceso. | No | No | POST /api/v1/postulaciones |
| PUT | Reemplazar íntegramente un recurso. | Sí | No | PUT /api/v1/planes-trabajo/{id} |
| PATCH | Modificar parcialmente un recurso. | No | No | PATCH /api/v1/plazas/{id} |
| DELETE | Eliminar un recurso. | Sí | No | DELETE /api/v1/postulaciones/{id} |

Tabla 2.4. Semántica de los verbos HTTP aplicada al proyecto.

El modelo de madurez de Richardson permite situar el grado de adopción del estilo: nivel 0 (un único endpoint tipo RPC), nivel 1 (recursos identificados), nivel 2 (verbos y códigos de estado HTTP usados con propiedad) y nivel 3 (controles hipermedia, HATEOAS). SIGEPP se sitúa de forma deliberada en el nivel 2, que constituye el estándar de facto de la industria, e incorpora enlaces de paginación como único elemento hipermedia. Alcanzar el nivel 3 completo añadiría complejidad al cliente sin beneficio demostrable en un consumidor único y conocido.

### 2.3.3. GraphQL

GraphQL propone un endpoint único y un lenguaje de consulta que permite al cliente especificar exactamente los campos que necesita, resolviendo los problemas de over-fetching y under-fetching característicos de REST cuando la interfaz agrega datos de múltiples recursos. Su contrapartida es un costo notable: complejidad del servidor, dificultad de cacheo en capas HTTP intermedias, exposición a consultas anidadas maliciosas que exigen análisis de profundidad y complejidad, y una curva de aprendizaje mayor.

### 2.3.4. Decisión del estándar de servicios web

| Criterio | SOAP/WSDL | REST | GraphQL | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia en 2026 | Legado | Estándar | Vigente | Alto |
| Curva de aprendizaje del equipo | Alta | Baja | Media-alta | Alto |
| Consumo desde navegador | Deficiente | Nativo | Requiere cliente | Alto |
| Cacheabilidad HTTP | Nula | Nativa | Limitada | Medio |
| Documentación estándar | WSDL | OpenAPI 3.1 | SDL | Alto |
| Herramientas de prueba | SoapUI | Postman, Swagger UI | Apollo Studio | Medio |
| Ajuste al dominio | Bajo | Alto | Medio | Alto |

Tabla 2.5. Matriz de decisión del estándar de servicios web.

Decisión adoptada. El servicio web de SIGEPP se implementa bajo arquitectura RESTful, nivel 2 de Richardson, documentado con OpenAPI 3.1 y verificado mediante una colección de Postman. Se descarta SOAP por obsolescencia y GraphQL porque el patrón de consumo del sistema —vistas de gestión con conjuntos de campos estables— no presenta el problema que GraphQL resuelve.

## 2.4. UWE: Ingeniería Web basada en UML

UWE (UML-based Web Engineering) es una metodología de diseño de aplicaciones web que extiende UML mediante un perfil de estereotipos propio. Su aporte fundamental es la separación de preocupaciones en modelos independientes pero trazables entre sí:

| Modelo UWE | Qué responde | Artefacto producido en este documento |
| --- | --- | --- |
| Modelo de requisitos | ¿Quién usa el sistema y para qué? | Casos de uso de procesos y casos de uso navegacionales (epígrafes 4.4 y 4.5). |
| Modelo de contenido | ¿Qué información gestiona? | Diagrama de clases del dominio (epígrafe 5.5). |
| Modelo de navegación | ¿Cómo se recorre esa información? | Mapa de navegación y nodos con índices, consultas y menús (epígrafe 6.2). |
| Modelo de presentación | ¿Cómo se muestra en la interfaz? | Interfaces abstractas y wireframes de alta fidelidad (epígrafe 6.5). |
| Modelo de procesos | ¿Qué lógica se ejecuta detrás de cada acción? | Flujos de estado de la asignación y reglas de negocio (epígrafes 3.5 y 4.4). |

Tabla 2.6. Modelos UWE y su correspondencia con los artefactos de este documento.

Actualización de UWE al contexto de 2026. UWE fue formulado para aplicaciones donde cada nodo navegacional correspondía a una página servida por el servidor. En una SPA esa correspondencia desaparece: la navegación ocurre en el cliente mediante un enrutador y el servidor solo provee datos. Por ello, en este proyecto los estereotipos UWE se reinterpretan de la siguiente forma:

| Estereotipo UWE clásico | Interpretación original | Interpretación adoptada en SIGEPP |
| --- | --- | --- |
| «navigationClass» | Página generada en el servidor. | Ruta del enrutador del cliente asociada a un componente de vista. |
| «index» | Listado de instancias con enlaces. | Componente de tabla o tarjetas alimentado por un endpoint de colección paginado. |
| «query» | Formulario de búsqueda que devuelve una página. | Panel de filtros que sincroniza parámetros de consulta con la URL y la petición a la API. |
| «guidedTour» | Recorrido secuencial de nodos. | Asistente por pasos (wizard) con estado persistido como borrador. |
| «processClass» | Lógica ejecutada en el servidor al navegar. | Servicio de aplicación invocado vía endpoint REST, con estado del recurso como máquina de estados. |
| «menu» | Menú de enlaces. | Menú lateral filtrado dinámicamente según los permisos del rol contenidos en el token. |

Tabla 2.7. Reinterpretación de los estereotipos UWE para aplicaciones SPA.

# CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y MODELO DE NEGOCIO

## 3.1. Metodología del levantamiento de información

El análisis de la situación actual se realizó entre el 15 y el 22 de agosto de 2026 mediante cuatro técnicas complementarias:

| Técnica | Participantes / fuente | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| Entrevista semiestructurada | Coordinador del programa académico (1 sesión, 60 min). | Descripción del flujo completo, cuellos de botella y reglas de negocio no documentadas. |
| Entrevista | 2 docentes tutores académicos (30 min c/u). | Necesidades de seguimiento y criterios de evaluación. |
| Encuesta en línea | 34 estudiantes de quinto año. | Percepción del proceso, dispositivo de acceso predominante, principales frustraciones. |
| Análisis documental | 7 formatos impresos vigentes y 3 hojas de cálculo del período anterior. | Inventario de campos de datos, identificación de redundancias y de reglas implícitas. |

Tabla 3.1. Técnicas de levantamiento aplicadas.

Los resultados más relevantes de la encuesta a estudiantes fueron: el 71 % accede a los servicios universitarios principalmente desde el teléfono móvil; el 82 % declaró no saber en qué estado se encontraba su trámite en algún momento del proceso; y el 64 % señaló la búsqueda de una plaza adecuada como la etapa más difícil.

## 3.2. Descripción del proceso actual (AS-IS)

El proceso vigente comprende catorce pasos, de los cuales once son enteramente manuales:

| # | Responsable | Actividad | Soporte | Tiempo prom. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinación | Solicita plazas a empresas por correo o llamada telefónica. | Correo / teléfono | 5 días |
| 2 | Empresa | Responde con la descripción de la plaza en texto libre. | Correo | 3 días |
| 3 | Coordinación | Transcribe las plazas a una hoja de cálculo local. | Hoja de cálculo | 1 día |
| 4 | Coordinación | Publica el listado en un mural físico y en un grupo de mensajería. | Papel / mensajería | 1 día |
| 5 | Estudiante | Consulta el listado y elige plaza. | Presencial | 2 días |
| 6 | Estudiante | Llena a mano el formato de solicitud y adjunta constancia de notas. | Papel | 1 día |
| 7 | Coordinación | Verifica elegibilidad revisando la constancia impresa. | Papel | 2 días |
| 8 | Coordinación | Envía por correo los candidatos a la empresa. | Correo | 1 día |
| 9 | Empresa | Entrevista y comunica su selección. | Correo / teléfono | 4 días |
| 10 | Coordinación | Elabora e imprime la carta de presentación y recoge firmas. | Papel | 3 días |
| 11 | Coordinación | Asigna tutor académico y lo notifica por correo. | Correo | 2 días |
| 12 | Estudiante | Entrega bitácoras impresas firmadas por el tutor empresarial. | Papel | Quincenal |
| 13 | Tutores | Llenan a mano el formato de evaluación y lo entregan físicamente. | Papel | 5 días |
| 14 | Coordinación | Transcribe notas, calcula promedios y elabora el acta. | Hoja de cálculo | 4 días |

Tabla 3.2. Descripción del proceso actual (AS-IS).

### 3.2.1. Diagrama del proceso actual

La siguiente representación en carriles (BPMN simplificado) muestra el flujo actual y los tres puntos donde el proceso se detiene a la espera de una acción manual:

| Carril | Flujo del proceso actual |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | (2) Envía plaza por correo |  | (9) Entrevista y selecciona |  | (13) Llena evaluación en papel |
| Coordinación | (1)(3)(4) Solicita, transcribe y publica | ⚠ Cuello de botella (7) Verifica elegibilidad manualmente | (8) Envía candidatos | ⚠ Cuello de botella (10)(11) Cartas y firmas físicas | ⚠ Cuello de botella (14) Transcribe notas y elabora acta |
| Estudiante | (5) Consulta mural | (6) Llena solicitud a mano |  | (12) Entrega bitácoras impresas |  |
| Tutor acad. |  |  |  | Supervisión informal | (13) Llena evaluación en papel |

Figura 3.1. Diagrama de carriles del proceso actual, con los cuellos de botella señalados.

## 3.3. Problemas detectados y su impacto

| Código | Problema | Causa raíz | Impacto medido | Requisito que lo atiende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Demora excesiva en la asignación de plazas. | Cada transición depende de una acción humana síncrona. | 18 días hábiles promedio. | RF-08, RF-09, RF-10 |
| P-02 | Pérdida de documentos del expediente. | Custodia física sin respaldo. | 9 evaluaciones extraviadas el período anterior. | RF-19, RF-20 |
| P-03 | Imposibilidad de conocer el estado del trámite. | El estado solo existe en la hoja de cálculo del coordinador. | 82 % de los estudiantes lo reporta. | RF-11, RF-22 |
| P-04 | Duplicidad en la captura de datos. | Cada formato repite los datos del estudiante. | Hasta 5 transcripciones por estudiante. | RF-01, RF-19 |
| P-05 | Seguimiento tardío de bitácoras. | Revisión únicamente al cierre del período. | Detección de atrasos sin margen de corrección. | RF-14, RF-15, RF-22 |
| P-06 | Falta de canal formal para las empresas. | Vinculación basada en contacto personal. | Dependencia de una sola persona. | RF-05, RF-06, RF-26 |
| P-07 | Ausencia de indicadores históricos. | Los datos no se conservan de forma estructurada. | Sin insumos para acreditación. | RF-23, RF-24 |

Tabla 3.3. Problemas detectados, impacto y trazabilidad a requisitos.

## 3.4. Modelo de Negocio

### 3.4.1. Lienzo del modelo de negocio (Business Model Canvas)

| Socios clave | Actividades clave | Propuesta de valor | Relación con el usuario | Segmentos de usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Extensión Universitaria. Empresas e instituciones receptoras. Dirección de TIC del recinto. Proveedores cloud con capa gratuita. | Desarrollo y mantenimiento del sistema. Validación académica de plazas. Gestión de convenios. Soporte y capacitación. | Para el estudiante: encontrar una plaza pertinente y conocer el estado de su trámite en todo momento. Para la coordinación: administrar el proceso completo desde un solo lugar, con datos confiables. Para la empresa: acceso directo a talento verificado sin intermediación manual. | Autoservicio con notificaciones automáticas. Acompañamiento del tutor dentro del sistema. Soporte por mesa de ayuda del programa. | Estudiantes de quinto año. Docentes tutores. Coordinación académica. Organizaciones receptoras y sus tutores. |
| Recursos clave | Canales |  | Estructura de costos / Fuentes de valor |  |
| Equipo de desarrollo (3 estudiantes). Repositorio Git. Infraestructura cloud gratuita. Base de datos de convenios vigentes. | Aplicación web responsiva (canal principal). Correo electrónico institucional para notificaciones. API REST pública para integración con el portal del programa. |  | Costos: horas de desarrollo del equipo; USD 0 de licenciamiento; USD 0–7 mensuales de infraestructura si se supera la capa gratuita; dominio institucional ya existente. Valor generado: ahorro de ~2,400 hojas por semestre; liberación de aproximadamente 60 horas-persona de trabajo administrativo por período; datos para acreditación; mejora de la vinculación universidad-empresa. |  |

Tabla 3.4. Lienzo del modelo de negocio de SIGEPP.

### 3.4.2. Reglas de negocio

| Código | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Solo puede postularse el estudiante que acredite haber aprobado el 80 % de las asignaturas del plan de estudios y encontrarse matriculado en el período vigente. |
| RN-02 | Un estudiante no puede mantener más de una asignación activa en el mismo período académico. |
| RN-03 | Un estudiante puede tener como máximo tres postulaciones en estado pendiente de manera simultánea. |
| RN-04 | Ninguna plaza es visible para los estudiantes hasta que el coordinador la aprueba académicamente. |
| RN-05 | Toda asignación debe contar con un tutor académico y un tutor empresarial antes de iniciar el período de práctica. |
| RN-06 | Un tutor académico no puede supervisar a más de ocho estudiantes en el mismo período. |
| RN-07 | El plan de trabajo requiere la aprobación de ambos tutores para que el estudiante pueda registrar bitácoras. |
| RN-08 | La bitácora es quincenal y obligatoria; el sistema genera una alerta automática al tercer día de atraso. |
| RN-09 | El total de horas acumuladas en bitácoras debe alcanzar el mínimo definido para el período antes de habilitar la evaluación final. |
| RN-10 | La nota final se calcula como el 60 % de la evaluación del tutor empresarial más el 40 % de la del tutor académico, y se considera aprobada a partir de 70 puntos. |
| RN-11 | Una evaluación enviada no puede modificarse; su corrección exige solicitud formal al coordinador, que queda registrada en la bitácora de auditoría. |
| RN-12 | Una organización receptora debe tener convenio vigente y estado verificado para publicar plazas. |

Tabla 3.5. Reglas de negocio del dominio.

## 3.5. Proceso propuesto (TO-BE)

El proceso rediseñado reduce las catorce actividades del flujo actual a seis, de las cuales cuatro son ejecutadas directamente por su responsable en el sistema y dos son automáticas:

| # | Responsable | Actividad en SIGEPP | Automatización | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa | Publica la plaza directamente en el portal, con área, modalidad, cupos y perfil requerido. | Formulario | 15 min |
| 2 | Coordinación | Revisa y aprueba la plaza; queda publicada de inmediato. | Un clic | 1 día |
| 3 | Estudiante | Busca, filtra y se postula; el sistema valida automáticamente las reglas RN-01 a RN-03. | Automática | 20 min |
| 4 | Empresa | Revisa candidatos y preselecciona. | Un clic | 2 días |
| 5 | Coordinación | Confirma la asignación y designa tutor académico; el sistema genera la carta de presentación en PDF y notifica a las cuatro partes. | Automática | 1 día |
| 6 | Tutores | Evalúan en línea con la rúbrica; el sistema calcula la nota (RN-10) y emite el acta. | Automática | 2 días |

Tabla 3.6. Proceso propuesto (TO-BE).

### 3.5.1. Máquina de estados de la asignación

El corazón del modelo de procesos UWE es el ciclo de vida del recurso Asignación, que gobierna qué acciones están disponibles en cada momento:

| Estado | Transición permitida | Actor que la dispara | Regla que la condiciona |
| --- | --- | --- | --- |
| BORRADOR | → POSTULADA | Estudiante | RN-01, RN-03 |
| POSTULADA | → PRESELECCIONADA / RECHAZADA | Tutor empresarial | — |
| PRESELECCIONADA | → ASIGNADA | Coordinador | RN-02, RN-05, RN-06 |
| ASIGNADA | → EN_EJECUCIÓN | Sistema (automático) | RN-07: plan aprobado por ambos tutores |
| EN_EJECUCIÓN | → EN_EVALUACIÓN | Sistema (automático) | RN-09: horas mínimas alcanzadas |
| EN_EVALUACIÓN | → APROBADA / REPROBADA | Sistema (automático) | RN-10: ambas evaluaciones recibidas |
| Cualquiera | → CANCELADA | Coordinador | Requiere justificación registrada en auditoría |

Tabla 3.7. Máquina de estados del recurso Asignación.

## 3.6. Comparación AS-IS / TO-BE

| Indicador | Situación actual | Con SIGEPP | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasos del flujo | 14 | 6 | −57 % |
| Pasos totalmente manuales | 11 | 2 | −82 % |
| Días hábiles hasta la asignación | 18 | 4 | −78 % |
| Transcripciones del mismo dato | 5 | 1 | −80 % |
| Hojas de papel por semestre | ~2,400 | 0 | −100 % |
| Visibilidad del estado para el estudiante | Nula | Tiempo real | — |
| Indicadores históricos disponibles | Ninguno | 11 indicadores | — |
| Riesgo de pérdida documental | Alto | Bajo (respaldo diario) | — |

Tabla 3.8. Comparación cuantitativa AS-IS / TO-BE.

# CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DE REQUISITOS (METODOLOGÍA UWE)

## 4.1. Identificación de actores

| Código | Actor | Descripción | Objetivos principales en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Estudiante | Alumno de quinto año que cursa el Ejercicio Profesional o las Prácticas Profesionales. | Encontrar plaza, postularse, registrar bitácoras, consultar su estado y descargar sus documentos. |
| ACT-02 | Tutor Académico | Docente del programa designado para supervisar académicamente a un grupo de estudiantes. | Aprobar planes de trabajo, revisar bitácoras, evaluar y dar seguimiento a sus tutorados. |
| ACT-03 | Tutor Empresarial | Profesional de la organización receptora que supervisa al estudiante en el sitio. | Preseleccionar candidatos, validar bitácoras y evaluar el desempeño. |
| ACT-04 | Coordinador de Carrera | Responsable académico del proceso en el programa. | Aprobar plazas, verificar elegibilidad, asignar tutores, consolidar notas y consultar indicadores. |
| ACT-05 | Representante de Organización | Persona que administra la cuenta de la empresa o institución receptora. | Registrar la organización, publicar plazas y gestionar a sus tutores empresariales. |
| ACT-06 | Administrador del Sistema | Perfil técnico con acceso a la configuración. | Gestionar períodos académicos, rúbricas, catálogos, usuarios y auditoría. |
| ACT-07 | Sistema Externo Consumidor | Actor no humano: portal del programa u otro sistema que consume la API pública de plazas. | Obtener el listado público de plazas vigentes. |
| ACT-08 | Servicio de Correo | Actor no humano: proveedor SMTP que entrega las notificaciones. | Entregar los mensajes generados por el sistema. |

Tabla 4.1. Actores del sistema.

### 4.1.1. Matriz de permisos por rol (RBAC)

| Recurso / operación | Estud. | Tutor Acad. | Tutor Emp. | Coord. | Repr. Org. | Admin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver plazas publicadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear / editar plaza | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobar plaza | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Postularse | ✓ | — | — | — | — | — |
| Preseleccionar candidato | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confirmar asignación | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Registrar bitácora | ✓ | — | — | — | — | — |
| Revisar bitácora | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Evaluar desempeño | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Consultar indicadores | — | Parcial | — | ✓ | Parcial | ✓ |
| Configurar rúbricas y períodos | — | — | — | — | — | ✓ |
| Consultar bitácora de auditoría | — | — | — | Parcial | — | ✓ |

Tabla 4.2. Matriz de control de acceso basado en roles.

## 4.2. Requisitos Funcionales

| Código | Módulo | Descripción | Prioridad | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Usuarios | El sistema debe permitir el registro de usuarios validando que el correo pertenezca al dominio institucional para los perfiles de estudiante y docente. | Alta | ACT-01, ACT-02 |
| RF-02 | Usuarios | El sistema debe autenticar mediante correo y contraseña, emitiendo un token de acceso JWT de vigencia limitada y un token de refresco. | Alta | Todos |
| RF-03 | Usuarios | El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace de un solo uso enviado por correo. | Media | Todos |
| RF-04 | Usuarios | El sistema debe restringir cada operación según el rol del usuario conforme a la matriz de la Tabla 4.2. | Alta | Todos |
| RF-05 | Organizaciones | El sistema debe permitir a una organización registrarse aportando razón social, RUC, sector, dirección y persona de contacto. | Alta | ACT-05 |
| RF-06 | Organizaciones | El sistema debe permitir al coordinador verificar una organización y registrar la vigencia de su convenio (RN-12). | Alta | ACT-04 |
| RF-07 | Organizaciones | El sistema debe permitir a la organización dar de alta y de baja a sus tutores empresariales. | Media | ACT-05 |
| RF-08 | Plazas | El sistema debe permitir publicar una plaza indicando título, área, modalidad, cupos, período, horario, competencias requeridas y descripción. | Alta | ACT-05 |
| RF-09 | Plazas | El sistema debe someter toda plaza a aprobación del coordinador antes de hacerla visible (RN-04). | Alta | ACT-04 |
| RF-10 | Plazas | El sistema debe ofrecer búsqueda por texto y filtrado por área, modalidad, ubicación y organización, con paginación y ordenamiento. | Alta | ACT-01 |
| RF-11 | Postulaciones | El sistema debe permitir al estudiante postularse a una plaza, validando automáticamente las reglas RN-01, RN-02 y RN-03. | Alta | ACT-01 |
| RF-12 | Postulaciones | El sistema debe permitir al tutor empresarial consultar los candidatos de sus plazas y marcarlos como preseleccionados o rechazados. | Alta | ACT-03 |
| RF-13 | Asignaciones | El sistema debe permitir al coordinador confirmar la asignación y designar tutor académico, validando RN-05 y RN-06. | Alta | ACT-04 |
| RF-14 | Plan de trabajo | El sistema debe permitir al estudiante elaborar un plan de trabajo con objetivos, actividades, cronograma y horas previstas. | Alta | ACT-01 |
| RF-15 | Plan de trabajo | El sistema debe requerir la aprobación de ambos tutores y conservar el historial de versiones y observaciones (RN-07). | Alta | ACT-02, ACT-03 |
| RF-16 | Bitácoras | El sistema debe permitir al estudiante registrar bitácoras quincenales con fecha, actividades, horas y evidencias adjuntas. | Alta | ACT-01 |
| RF-17 | Bitácoras | El sistema debe permitir a los tutores aprobar u observar cada bitácora, dejando comentario. | Alta | ACT-02, ACT-03 |
| RF-18 | Bitácoras | El sistema debe acumular las horas aprobadas y generar alerta automática al tercer día de atraso (RN-08). | Media | Sistema |
| RF-19 | Evaluación | El sistema debe presentar a cada tutor la rúbrica vigente del período y registrar su evaluación de forma inmutable (RN-11). | Alta | ACT-02, ACT-03 |
| RF-20 | Evaluación | El sistema debe calcular automáticamente la nota final ponderada y determinar el resultado (RN-10). | Alta | Sistema |
| RF-21 | Documentos | El sistema debe generar en PDF la carta de presentación, la constancia de prácticas y el acta de aprobación, con datos del expediente y código de verificación. | Alta | Sistema |
| RF-22 | Documentos | El sistema debe conservar el expediente digital completo de cada asignación y permitir su descarga. | Alta | ACT-01, ACT-04 |
| RF-23 | Notificaciones | El sistema debe notificar dentro de la aplicación y por correo cada cambio de estado relevante y cada vencimiento próximo. | Media | Todos |
| RF-24 | Seguimiento | El sistema debe ofrecer al estudiante una línea de tiempo con el estado actual y los pasos pendientes de su trámite. | Alta | ACT-01 |
| RF-25 | Indicadores | El sistema debe presentar un tablero con al menos once indicadores del período y permitir su exportación a CSV y PDF. | Media | ACT-04 |
| RF-26 | Servicios web | El sistema debe exponer una API REST versionada y documentada con OpenAPI 3.1, incluyendo un endpoint público de consulta de plazas vigentes. | Alta | ACT-07 |

Tabla 4.3. Catálogo de requisitos funcionales.

## 4.3. Requisitos No Funcionales

| Código | Categoría | Descripción y criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El tiempo de respuesta del percentil 95 de los endpoints de lectura no debe superar los 500 ms con la base de datos cargada con 1,000 registros por tabla principal. |
| RNF-02 | Rendimiento | La carga inicial de la aplicación en red 4G no debe exceder los 3 segundos hasta el primer contenido significativo; el paquete inicial de JavaScript no debe superar los 250 KB comprimidos. |
| RNF-03 | Usabilidad | Diseño responsivo mobile-first operativo desde 360 px de ancho. Ninguna tarea principal debe requerir más de tres niveles de navegación. |
| RNF-04 | Accesibilidad | Cumplimiento del nivel AA de las WCAG 2.2: contraste mínimo 4.5:1, navegación completa por teclado, etiquetas ARIA en formularios y textos alternativos en imágenes. |
| RNF-05 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan con el algoritmo de derivación bcrypt con factor de costo no menor a 12. Nunca se registran en texto claro ni en los registros del sistema. |
| RNF-06 | Seguridad | Toda comunicación se realiza sobre HTTPS con TLS 1.3 y encabezado HSTS activo. No se admiten conexiones en texto plano. |
| RNF-07 | Seguridad | Autorización verificada en el servidor en cada petición; el sistema debe ser inmune a IDOR, XSS almacenado y reflejado, CSRF e inyección SQL. |
| RNF-08 | Seguridad | Limitación de tasa de 100 peticiones por minuto por dirección IP y de 5 intentos de inicio de sesión fallidos antes del bloqueo temporal de la cuenta. |
| RNF-09 | Disponibilidad | Disponibilidad mensual objetivo del 99 % dentro de las limitaciones del plan de hospedaje contratado. |
| RNF-10 | Respaldo | Respaldo automático diario de la base de datos con retención mínima de siete días y procedimiento de restauración documentado y probado. |
| RNF-11 | Compatibilidad | Funcionamiento correcto en las dos versiones más recientes de Chrome, Firefox, Edge y Safari, en escritorio y móvil. |
| RNF-12 | Mantenibilidad | Código en TypeScript con modo estricto, verificación de estilo automatizada y cobertura de pruebas no inferior al 60 % en la capa de servicios de aplicación. |
| RNF-13 | Auditabilidad | Toda operación de escritura sobre entidades críticas debe registrarse con usuario, marca de tiempo, dirección IP y valores anterior y posterior. |
| RNF-14 | Sostenibilidad | La infraestructura debe operar con escalado a cero fuera de los períodos de uso y no requerir administración de sistema operativo por parte de la organización. |

Tabla 4.4. Catálogo de requisitos no funcionales.

## 4.4. Casos de Uso de Procesos (UWE)

Los casos de uso de procesos modelan la funcionalidad de negocio del sistema, con independencia de cómo se navegue hasta ella. El diagrama siguiente resume los paquetes de casos de uso y su relación con los actores.

### 4.4.1. Diagrama general de casos de uso

| SISTEMA SIGEPP — Diagrama general de casos de uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 Estudiante | CU-03 Buscar y filtrar plazas CU-04 Postularse a una plaza CU-07 Elaborar plan de trabajo CU-08 Registrar bitácora CU-12 Consultar estado del trámite CU-13 Descargar documentos | CU-01 Registrar organización CU-02 Publicar plaza CU-05 Preseleccionar candidatos CU-09 Revisar bitácora CU-10 Evaluar desempeño | ACT-03 Tutor Empresarial ACT-05 Repr. Organización |
| ACT-02 Tutor Académico | CU-07b Aprobar plan de trabajo CU-09 Revisar bitácora CU-10 Evaluar desempeño CU-14 Seguimiento de tutorados | CU-02b Aprobar plaza CU-06 Confirmar asignación y designar tutor CU-11 Consolidar y publicar notas CU-15 Consultar indicadores CU-16 Administrar períodos y rúbricas | ACT-04 Coordinador ACT-06 Administrador |
| ACT-07 Sistema externo | CU-17 Consumir API pública de plazas | CU-18 Enviar notificaciones automáticas CU-19 Generar alertas de atraso | ACT-08 Servicio de correo (Sistema) |

Figura 4.1. Diagrama general de casos de uso de procesos.

### 4.4.2. CU-04: Postularse a una plaza

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CU-04 |
| Nombre | Postularse a una plaza |
| Actor principal | ACT-01 Estudiante |
| Actores secundarios | ACT-08 Servicio de correo |
| Requisitos asociados | RF-11, RF-23 |
| Descripción | Permite al estudiante manifestar formalmente su interés en una plaza publicada, adjuntando los documentos exigidos, previa validación automática de su elegibilidad. |
| Precondiciones | 1. El estudiante está autenticado con rol Estudiante. 2. La plaza se encuentra en estado PUBLICADA y con cupos disponibles. 3. Existe un período académico activo con convocatoria abierta. |
| Postcondiciones | 1. Se crea una postulación en estado POSTULADA vinculada al estudiante y a la plaza. 2. Se notifica al tutor empresarial responsable de la plaza. 3. Se registra el evento en la bitácora de auditoría. |
| Flujo principal | 1. El estudiante selecciona una plaza del catálogo y activa la acción Postularme. 2. El sistema verifica la regla RN-01 (80 % del plan aprobado y matrícula vigente). 3. El sistema verifica la regla RN-02 (ninguna asignación activa en el período). 4. El sistema verifica la regla RN-03 (menos de tres postulaciones pendientes). 5. El sistema presenta el formulario de postulación con los datos del perfil precargados. 6. El estudiante redacta su carta de motivación y adjunta su currículo y constancia de notas en PDF. 7. El estudiante confirma el envío. 8. El sistema valida el formato y el tamaño de los archivos (PDF, máximo 5 MB cada uno). 9. El sistema persiste la postulación en estado POSTULADA y decrementa el contador de cupos disponibles en la vista. 10. El sistema envía la notificación al tutor empresarial y muestra la confirmación al estudiante. |
| Flujo alterno A1 | Paso 2 — No cumple RN-01: el sistema muestra el mensaje «No cumples los requisitos académicos para postularte», indica el porcentaje acreditado y ofrece el enlace para actualizar su constancia. El caso de uso termina. |
| Flujo alterno A2 | Paso 3 — No cumple RN-02: el sistema informa que ya posee una asignación activa y ofrece el enlace a su expediente. El caso de uso termina. |
| Flujo alterno A3 | Paso 4 — No cumple RN-03: el sistema informa que alcanzó el límite de tres postulaciones pendientes y ofrece la opción de retirar una postulación existente. |
| Flujo de excepción E1 | Paso 8 — Archivo inválido: el sistema señala el campo con el error concreto y conserva el resto del formulario. El usuario corrige y reintenta. |
| Flujo de excepción E2 | Paso 9 — Cupos agotados por concurrencia: el sistema responde con el código 409 Conflict, informa que la plaza acaba de completarse y sugiere plazas similares. |
| Reglas aplicadas | RN-01, RN-02, RN-03 |
| Frecuencia estimada | Alta, concentrada en las dos primeras semanas de cada convocatoria (aprox. 250 postulaciones por período). |

Tabla 4.5. Especificación del caso de uso CU-04.

### 4.4.3. CU-06: Confirmar asignación y designar tutor académico

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CU-06 |
| Actor principal | ACT-04 Coordinador de Carrera |
| Requisitos asociados | RF-13, RF-21, RF-23 |
| Descripción | Formaliza la vinculación entre estudiante, plaza, tutor empresarial y tutor académico, y desencadena la generación automática de la carta de presentación. |
| Precondiciones | 1. Existe una postulación en estado PRESELECCIONADA. 2. El coordinador está autenticado. 3. Existe al menos un tutor académico con cupo disponible. |
| Postcondiciones | 1. La postulación pasa al estado ASIGNADA y se crea el expediente. 2. Las demás postulaciones pendientes del estudiante se cierran automáticamente. 3. Se genera la carta de presentación en PDF con código de verificación. 4. Se notifica a estudiante, tutor académico, tutor empresarial y organización. |
| Flujo principal | 1. El coordinador abre la bandeja de postulaciones preseleccionadas. 2. Selecciona una postulación y revisa el expediente del estudiante. 3. El sistema presenta la lista de tutores académicos con su carga actual, filtrando los que alcanzaron el límite de RN-06. 4. El coordinador elige un tutor académico y confirma la asignación. 5. El sistema verifica RN-02 y RN-05 dentro de una transacción. 6. El sistema crea el expediente, genera la carta de presentación en PDF y la almacena. 7. El sistema emite las cuatro notificaciones y registra el evento en auditoría. 8. El sistema muestra el expediente recién creado. |
| Flujo alterno A1 | Paso 3 — Ningún tutor con cupo: el sistema advierte la situación y permite al coordinador ampliar excepcionalmente el límite dejando constancia justificada en auditoría. |
| Flujo de excepción E1 | Paso 6 — Fallo en la generación del PDF: la transacción se revierte por completo, no se crea el expediente y se informa el error. La carta puede regenerarse manualmente desde el expediente. |
| Reglas aplicadas | RN-02, RN-05, RN-06 |

Tabla 4.6. Especificación del caso de uso CU-06.

### 4.4.4. CU-10: Evaluar desempeño del estudiante

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CU-10 |
| Actor principal | ACT-02 Tutor Académico / ACT-03 Tutor Empresarial |
| Requisitos asociados | RF-19, RF-20, RF-21 |
| Descripción | Permite a cada tutor calificar al estudiante con la rúbrica vigente. Cuando ambas evaluaciones existen, el sistema calcula la nota final y emite el acta. |
| Precondiciones | 1. La asignación se encuentra en estado EN_EVALUACIÓN. 2. Se alcanzó el mínimo de horas acreditadas (RN-09). 3. El tutor no ha enviado previamente su evaluación. |
| Postcondiciones | 1. Se registra la evaluación de forma inmutable con marca de tiempo (RN-11). 2. Si ambas evaluaciones existen, se calcula la nota final (RN-10) y se genera el acta en PDF. 3. El estado pasa a APROBADA o REPROBADA. |
| Flujo principal | 1. El tutor accede a la ficha del estudiante y activa Evaluar. 2. El sistema presenta la rúbrica vigente con sus criterios, escalas y ponderaciones. 3. El tutor califica cada criterio y añade observaciones cualitativas. 4. El sistema calcula el subtotal en tiempo real y lo muestra. 5. El tutor revisa el resumen y confirma el envío, aceptando expresamente que la evaluación no podrá modificarse. 6. El sistema persiste la evaluación y verifica si ya existe la del otro tutor. 7. Si existe, aplica RN-10, determina el resultado, genera el acta y notifica a las partes. 8. El sistema confirma el registro. |
| Flujo alterno A1 | Paso 2 — Sin rúbrica vigente: el sistema informa que el administrador debe configurar la rúbrica del período y lo notifica automáticamente. |
| Flujo alterno A2 | Paso 6 — Falta la evaluación del otro tutor: la asignación permanece en EN_EVALUACIÓN y se envía un recordatorio al tutor pendiente. |
| Reglas aplicadas | RN-09, RN-10, RN-11 |

Tabla 4.7. Especificación del caso de uso CU-10.

### 4.4.5. CU-08: Registrar bitácora quincenal

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CU-08 |
| Actor principal | ACT-01 Estudiante |
| Requisitos asociados | RF-16, RF-18 |
| Precondiciones | 1. La asignación está en estado EN_EJECUCIÓN. 2. El plan de trabajo fue aprobado por ambos tutores (RN-07). |
| Postcondiciones | 1. Se crea la bitácora en estado PENDIENTE_REVISIÓN. 2. Se notifica a ambos tutores. 3. Se recalcula el avance de horas del expediente. |
| Flujo principal | 1. El estudiante abre el módulo de bitácoras y elige la quincena correspondiente. 2. El sistema muestra las actividades del plan de trabajo asociadas a esa quincena. 3. El estudiante describe las actividades realizadas, registra las horas y adjunta evidencias. 4. El sistema valida que las horas no excedan el máximo de la quincena ni sean negativas. 5. El estudiante puede guardar como borrador o enviar. 6. Al enviar, el sistema persiste la bitácora, notifica a los tutores y actualiza el indicador de avance. |
| Flujo alterno A1 | Paso 5 — Guardar como borrador: la bitácora queda en estado BORRADOR, editable y sin notificación a los tutores. |
| Flujo alterno A2 | Quincena vencida: el sistema permite el registro tardío pero lo marca como extemporáneo y lo señala a los tutores. |
| Reglas aplicadas | RN-07, RN-08, RN-09 |

Tabla 4.8. Especificación del caso de uso CU-08.

## 4.5. Casos de Uso Navegacionales (UWE)

A diferencia de los casos de uso de procesos, los casos de uso navegacionales describen cómo el usuario recorre el espacio de información para llegar a ejecutar una acción. En una arquitectura SPA cada nodo navegacional corresponde a una ruta del enrutador del cliente, según la reinterpretación adoptada en la Tabla 2.7.

### 4.5.1. CUN-01: Explorar y localizar una plaza

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CUN-01 |
| Actor | ACT-01 Estudiante |
| Objetivo navegacional | Que el estudiante alcance la plaza adecuada en el menor número de saltos posible. |
| Nodo de origen | «navigationClass» Inicio Estudiante — ruta /inicio |
| Camino navegacional | /inicio → «menu» Menú lateral → /plazas «index» → «query» Panel de filtros → /plazas?area=X&modalidad=Y → /plazas/{id} «navigationClass» → «processClass» Postulación |
| Estereotipos UWE | «menu», «index», «query», «navigationClass», «externalLink» (sitio de la organización) |
| Enlaces salientes del nodo detalle | Postularme (proceso), Ver organización, Guardar como favorita, Volver al listado conservando los filtros aplicados, Compartir enlace. |
| Estado navegacional persistente | Los filtros se serializan en la cadena de consulta de la URL, de modo que el enlace es compartible y el botón Atrás del navegador restituye exactamente el listado filtrado. |
| Profundidad máxima | 3 niveles desde el inicio. |
| Criterio de éxito | Localizar una plaza determinada en menos de 60 segundos y sin más de dos retrocesos (verificado en el tree testing del epígrafe 6.3). |

Tabla 4.9. Caso de uso navegacional CUN-01.

### 4.5.2. CUN-02: Completar el expediente de prácticas

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CUN-02 |
| Actor | ACT-01 Estudiante |
| Objetivo navegacional | Que el estudiante comprenda en qué punto del proceso se encuentra y cuál es su siguiente acción obligatoria. |
| Camino navegacional | /inicio → «guidedTour» Línea de tiempo del expediente → /expediente/plan → /expediente/bitacoras → /expediente/bitacoras/nueva → /expediente/documentos |
| Estereotipos UWE | «guidedTour» (recorrido secuencial con pasos bloqueados hasta cumplir la precondición), «index» (listado de bitácoras), «processClass» (registro de bitácora) |
| Restricciones de navegación | El nodo Bitácoras permanece deshabilitado con explicación visible hasta que el plan de trabajo esté aprobado (RN-07). El nodo Documentos muestra únicamente los documentos ya emitidos. |
| Retroalimentación | Indicador permanente de progreso con seis hitos y señalización explícita del hito activo y de la acción pendiente. |

Tabla 4.10. Caso de uso navegacional CUN-02.

### 4.5.3. CUN-03: Gestionar la bandeja de aprobaciones

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CUN-03 |
| Actor | ACT-04 Coordinador de Carrera |
| Objetivo navegacional | Que el coordinador procese todos los pendientes del día sin abandonar un único contexto de trabajo. |
| Camino navegacional | /panel «index» de pendientes agrupados por tipo → selección de ítem → panel lateral de detalle (sin cambio de ruta) → acción Aprobar/Rechazar → avance automático al siguiente pendiente. |
| Estereotipos UWE | «index», «query», «processClass» |
| Decisión de diseño | Se emplea un panel lateral en lugar de una ruta independiente para evitar la pérdida de contexto del listado. La ruta se actualiza con un parámetro opcional (/panel?item=123) de modo que el estado siga siendo enlazable. |
| Operación masiva | Permite seleccionar varios ítems homogéneos y aprobarlos en lote, con confirmación única y registro individual en auditoría. |

Tabla 4.11. Caso de uso navegacional CUN-03.

### 4.5.4. CUN-04: Publicar una plaza (organización)

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | CUN-04 |
| Actor | ACT-05 Representante de Organización |
| Camino navegacional | /org/inicio → /org/plazas «index» → /org/plazas/nueva «guidedTour» de tres pasos (Datos generales → Perfil requerido → Revisión y envío) → /org/plazas/{id} |
| Estereotipos UWE | «guidedTour», «processClass», «index» |
| Persistencia del recorrido | Cada paso guarda automáticamente un borrador en el servidor, de modo que la interrupción de la sesión no provoca pérdida de información. |
| Salida del recorrido | Tras el envío, la plaza queda en estado EN_REVISIÓN con un aviso explícito de que será visible una vez aprobada por la coordinación (RN-04). |

Tabla 4.12. Caso de uso navegacional CUN-04.

## 4.6. Matriz de trazabilidad

| Problema | Requisitos funcionales | Casos de uso de procesos | Casos de uso navegacionales | Interfaz / wireframe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13 | CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06 | CUN-01, CUN-03, CUN-04 | WF-02, WF-03, WF-06, WF-07 |
| P-02 | RF-21, RF-22 | CU-13 | CUN-02 | WF-05 |
| P-03 | RF-23, RF-24 | CU-12, CU-18 | CUN-02 | WF-01, WF-04 |
| P-04 | RF-01, RF-21, RF-22 | CU-01, CU-06 | CUN-02 | WF-05 |
| P-05 | RF-16, RF-17, RF-18 | CU-08, CU-09, CU-19 | CUN-02 | WF-04 |
| P-06 | RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-26 | CU-01, CU-02, CU-17 | CUN-04 | WF-07 |
| P-07 | RF-25 | CU-15 | CUN-03 | WF-08 |

Tabla 4.13. Matriz de trazabilidad problema → requisito → caso de uso → interfaz.

# CAPÍTULO V: ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA WEB MODERNA

## 5.1. Visión general de la arquitectura

SIGEPP adopta una arquitectura de tres capas físicamente desacopladas, desplegadas de forma independiente y comunicadas exclusivamente mediante HTTPS. No existe generación de HTML en el servidor de aplicación ni acceso directo del cliente a la base de datos.

| ARQUITECTURA LÓGICA DE SIGEPP |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPA DE PRESENTACIÓN SPA React 18 + TypeScript Vite · React Router · TanStack Query Tailwind CSS · React Hook Form + Zod Desplegada en Vercel (CDN global) | → HTTPS JSON JWT ← | CAPA DE APLICACIÓN (API REST) Node.js 20 + Express + TypeScript Monolito modular por dominios Middleware: Helmet · CORS · rate-limit · Zod · JWT Rutas → Servicios de aplicación → Repositorios OpenAPI 3.1 / Swagger UI en /api/docs Desplegada en Render (contenedor Docker) |
| SERVICIOS DE APOYO Cloudinary (almacenamiento de documentos) Resend / SMTP institucional (correo) Sentry (monitoreo de errores) |  | CAPA DE DATOS PostgreSQL 16 — Neon (serverless) Prisma ORM · migraciones versionadas Respaldo automático diario Acceso exclusivo desde la capa de aplicación |

Figura 5.1. Arquitectura lógica en tres capas de SIGEPP.

### 5.1.1. Principios arquitectónicos adoptados

1.  Separación estricta frontend/backend. Son dos repositorios y dos despliegues distintos; el único contrato entre ellos es la especificación OpenAPI.

2.  El servidor no guarda estado de sesión. Cada petición porta su token; el backend puede reiniciarse o escalarse sin afectar a los usuarios conectados.

3.  La base de datos nunca se expone. No hay conexión directa desde el navegador; toda regla de negocio se aplica en el servidor.

4.  Validación en ambos extremos. El mismo esquema Zod valida en el cliente (experiencia de usuario) y en el servidor (seguridad); la validación del cliente jamás se considera confiable.

5.  Contrato tipado compartido. Los tipos del dominio se generan desde el esquema Prisma y se publican como paquete interno consumido por el frontend.

6.  Configuración externalizada. Ningún secreto ni cadena de conexión reside en el código; todo proviene de variables de entorno.

## 5.2. Stack tecnológico y su justificación

### 5.2.1. Frontend

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Biblioteca de interfaz | React 18 | Modelo de componentes maduro, el mayor ecosistema y comunidad del mercado, y la tecnología con más demanda laboral en Nicaragua, lo que facilita el relevo y el mantenimiento del sistema por futuras generaciones de estudiantes. |
| Herramienta de compilación | Vite 5 | Servidor de desarrollo con recarga en caliente casi instantánea y compilación de producción optimizada con división automática de código, indispensable para cumplir el RNF-02. |
| Lenguaje | TypeScript 5 | Detecta en tiempo de compilación los errores de contrato con la API, que son la principal fuente de defectos en arquitecturas desacopladas. |
| Enrutamiento | React Router 6 | Implementa los nodos navegacionales UWE como rutas anidadas, con carga diferida por ruta y protección por rol. |
| Estado de servidor | TanStack Query | Gestiona caché, revalidación, reintentos y estados de carga y error de forma declarativa, eliminando gran parte del código repetitivo de sincronización. |
| Estilos | Tailwind CSS 3 | Sistema de diseño basado en tokens que garantiza consistencia visual, produce una hoja de estilos mínima por purga de clases no utilizadas y facilita el enfoque mobile-first del RNF-03. |
| Componentes accesibles | Radix UI | Primitivas sin estilo con accesibilidad correcta de fábrica (foco, ARIA, teclado), base para cumplir el RNF-04 sin reimplementar componentes complejos. |
| Formularios y validación | React Hook Form + Zod | Validación declarativa con esquemas reutilizables en el backend, y renderizado eficiente en formularios extensos como el plan de trabajo. |
| Gráficos | Recharts | Biblioteca ligera y basada en SVG para el tablero de indicadores (RF-25). |

Tabla 5.1. Stack de la capa de presentación.

### 5.2.2. Backend

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Entorno de ejecución | Node.js 20 LTS | Un solo lenguaje en todo el proyecto reduce el costo cognitivo del equipo y permite compartir tipos y esquemas de validación. Su modelo de E/S no bloqueante se ajusta a una carga dominada por operaciones de entrada y salida. |
| Framework HTTP | Express 4 | Minimalista, ampliamente documentado y sin imposiciones estructurales, lo que permite implementar la arquitectura en capas del epígrafe 2.2.2 de forma explícita y defendible. |
| ORM | Prisma 5 | Esquema declarativo versionado, migraciones reproducibles, cliente completamente tipado y parametrización automática de consultas que elimina la inyección SQL (RNF-07). |
| Autenticación | jsonwebtoken + bcrypt | Token de acceso de 15 minutos y token de refresco de 7 días en cookie HttpOnly; contraseñas derivadas con bcrypt de costo 12 (RNF-05). |
| Validación | Zod | Valida cuerpo, parámetros y consulta de cada endpoint como middleware, rechazando toda entrada no conforme antes de alcanzar la lógica de negocio. |
| Documentación | OpenAPI 3.1 + Swagger UI | Especificación generada desde los esquemas Zod y publicada como interfaz interactiva, cumpliendo la exigencia de documentación moderna del servicio web. |
| Seguridad HTTP | Helmet, CORS, express-rate-limit | Encabezados de seguridad, política de origen cruzado restringida al dominio del frontend y limitación de tasa (RNF-06, RNF-08). |
| Documentos PDF | PDFKit | Generación de cartas, constancias y actas en el servidor sin dependencias de navegador sin interfaz, lo que reduce el consumo de memoria. |
| Pruebas | Vitest + Supertest | Pruebas unitarias de servicios y de integración de endpoints para alcanzar la cobertura del RNF-12. |

Tabla 5.2. Stack de la capa de aplicación.

### 5.2.3. Base de datos

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Gestor | PostgreSQL 16 | Integridad referencial declarativa, transacciones ACID, tipos avanzados (JSONB para las respuestas de rúbrica, enum nativo para los estados), búsqueda de texto completo con soporte de español e índices parciales. Software libre sin costo de licenciamiento. |
| Hospedaje | Neon (serverless) | Capa gratuita suficiente para el volumen del proyecto, separación de cómputo y almacenamiento, suspensión automática en inactividad (RNF-14) y ramas de base de datos para entornos de prueba. |
| Migraciones | Prisma Migrate | Historial de migraciones versionado en Git, aplicable de forma reproducible en desarrollo, prueba y producción. |
| Archivos | Cloudinary | Los documentos PDF y evidencias no se almacenan en la base de datos ni en el disco efímero del contenedor, sino en un servicio de objetos con CDN; en la base solo se guarda la referencia. |

Tabla 5.3. Stack de la capa de datos.

### 5.2.4. Alternativas evaluadas y descartadas

| Alternativa | Ventajas reconocidas | Motivo del descarte |
| --- | --- | --- |
| PHP sin framework | Familiaridad, hospedaje compartido barato. | Prohibido explícitamente por la guía metodológica por tratarse de tecnología monolítica obsoleta; impide la separación frontend/backend exigida. |
| Laravel (monolito con Blade) | Framework maduro y productivo. | Su uso natural genera vistas en el servidor con recarga completa. Emplearlo solo como API desperdicia sus ventajas y añade un segundo lenguaje al proyecto. |
| Next.js con Server Actions | Renderizado híbrido y excelente rendimiento inicial. | Difumina la frontera entre cliente y servidor y dificulta demostrar la separación estricta y el consumo explícito de un servicio web, que es un criterio evaluado. |
| NestJS | Arquitectura modular impuesta, inyección de dependencias. | Curva de aprendizaje elevada para el tiempo disponible; su estructura puede lograrse manualmente sobre Express con menor riesgo de cronograma. |
| Spring Boot | Robustez empresarial y ecosistema sólido. | Introduce un segundo lenguaje, consume más memoria de la que ofrecen los planes gratuitos y sus tiempos de arranque en frío son mayores. |
| MongoDB | Esquema flexible y desarrollo rápido. | El dominio es fuertemente relacional; las reglas RN-02, RN-05 y RN-06 exigen garantías de integridad que habría que replicar en código. |
| Firebase | Backend gestionado y desarrollo muy rápido. | No permite demostrar el diseño y la implementación de un servicio web propio, que es el núcleo evaluable de la Fase 2. Riesgo de dependencia de proveedor. |
| SOAP / WSDL | Contrato formal riguroso. | Declarado legado por la propia guía metodológica para 2026. |

Tabla 5.4. Alternativas tecnológicas evaluadas y descartadas.

### 5.2.5. Correspondencia entre limitaciones de la organización y decisiones técnicas

| Limitación de la organización | Decisión arquitectónica | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sin servidores propios disponibles. | Despliegue en PaaS con capa gratuita (Vercel, Render, Neon). | Sin adquisición de hardware ni gestión de centro de datos. |
| Presupuesto de TI prácticamente nulo. | Stack íntegramente de software libre y servicios con nivel gratuito. | Costo operativo de USD 0 dentro del volumen previsto. |
| Sin personal de TI para operar servidores. | Plataformas gestionadas, respaldos automáticos y despliegue continuo desde Git. | Operación sin administración de sistema operativo. |
| 71 % de accesos desde teléfono móvil. | SPA mobile-first con división de código y paquete inicial inferior a 250 KB. | Carga inferior a 3 s en red 4G (RNF-02). |
| Conectividad intermitente fuera del recinto. | Caché del cliente, reintentos automáticos y guardado de borradores en el servidor. | El usuario no pierde el trabajo ante una desconexión. |
| Correo institucional como única identidad común. | Registro validado por dominio, con arquitectura preparada para OAuth 2.0. | Identidad verificable sin integración inmediata. |
| Uso concentrado en pocas semanas del semestre. | Infraestructura con escalado a cero. | No se paga ni se consume energía en períodos de inactividad (RNF-14). |

Tabla 5.5. Trazabilidad entre limitaciones organizacionales y decisiones técnicas.

## 5.3. Diseño del Servicio Web (API REST)

### 5.3.1. Convenciones generales

•  Prefijo y versión: todos los recursos cuelgan de /api/v1. La versión en la ruta permite evolucionar sin romper a los consumidores existentes.

•  Nombrado: sustantivos en plural y en español, coherentes con el lenguaje del dominio (/plazas, /postulaciones, /bitacoras).

•  Formato: JSON con codificación UTF-8; fechas en ISO 8601 con zona horaria.

•  Paginación: parámetros page y limit, con un objeto meta que informa total, página actual y enlaces a la siguiente y anterior.

•  Errores: respuesta uniforme { error: { codigo, mensaje, detalles[] } } con el código HTTP correspondiente.

•  Autenticación: encabezado Authorization: Bearer <token> en todos los endpoints salvo los explícitamente públicos.

•  Idempotencia: las operaciones críticas de creación aceptan el encabezado Idempotency-Key para evitar duplicados por reintento.

### 5.3.2. Catálogo de endpoints principales

| Método | Ruta | Descripción | Rol requerido | Códigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/registro | Registra un usuario validando el dominio del correo. | Público | 201, 400, 409 |
| POST | /api/v1/auth/login | Autentica y devuelve el par de tokens. | Público | 200, 401, 429 |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Renueva el token de acceso. | Autenticado | 200, 401 |
| GET | /api/v1/plazas | Lista plazas aprobadas con filtros, orden y paginación. | Autenticado | 200, 401 |
| GET | /api/v1/publico/plazas | Endpoint público de plazas vigentes para consumo externo (ACT-07). | Público | 200, 429 |
| POST | /api/v1/plazas | Crea una plaza en estado EN_REVISIÓN. | Org., Admin. | 201, 400, 403 |
| PATCH | /api/v1/plazas/{id}/aprobar | Aprueba y publica la plaza (RN-04). | Coord., Admin. | 200, 403, 404, 409 |
| POST | /api/v1/postulaciones | Crea una postulación validando RN-01 a RN-03. | Estudiante | 201, 403, 409, 422 |
| GET | /api/v1/postulaciones/mias | Lista las postulaciones del usuario autenticado. | Estudiante | 200, 401 |
| PATCH | /api/v1/postulaciones/{id}/preseleccionar | Marca al candidato como preseleccionado. | Tutor Emp. | 200, 403, 404 |
| POST | /api/v1/asignaciones | Confirma la asignación y designa tutor académico (CU-06). | Coord. | 201, 403, 409, 422 |
| GET | /api/v1/asignaciones/{id} | Devuelve el expediente completo de la asignación. | Partes | 200, 403, 404 |
| PUT | /api/v1/planes-trabajo/{id} | Reemplaza el plan de trabajo creando una nueva versión. | Estudiante | 200, 403, 409 |
| PATCH | /api/v1/planes-trabajo/{id}/aprobar | Registra la aprobación de un tutor (RN-07). | Tutores | 200, 403, 409 |
| POST | /api/v1/bitacoras | Registra o envía una bitácora quincenal. | Estudiante | 201, 400, 403 |
| PATCH | /api/v1/bitacoras/{id}/revisar | Aprueba u observa una bitácora. | Tutores | 200, 403, 404 |
| POST | /api/v1/evaluaciones | Registra la evaluación de un tutor de forma inmutable. | Tutores | 201, 403, 409 |
| GET | /api/v1/documentos/{id}/pdf | Descarga el documento generado. | Partes | 200, 403, 404 |
| GET | /api/v1/indicadores | Devuelve los indicadores agregados del período. | Coord., Admin. | 200, 403 |
| GET | /api/v1/notificaciones | Lista las notificaciones del usuario. | Autenticado | 200, 401 |
| GET | /api/docs | Interfaz interactiva Swagger UI de la especificación OpenAPI 3.1. | Público | 200 |

Tabla 5.6. Catálogo de endpoints de la API REST.

### 5.3.3. Ejemplo de contrato: POST /api/v1/postulaciones

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Petición | { "plazaId": "c7f3...", "cartaMotivacion": "texto (50-2000 car.)", "curriculoId": "doc_881", "constanciaId": "doc_882" } |
| Respuesta 201 | { "id": "p_401", "estado": "POSTULADA", "plaza": { "id": "c7f3...", "titulo": "Desarrollador Web Jr." }, "creadoEn": "2026-09-14T15:22:00-06:00" } |
| Respuesta 422 | { "error": { "codigo": "REGLA_NEGOCIO", "mensaje": "No cumples los requisitos académicos", "detalles": ["RN-01: 74% aprobado, se requiere 80%"] } } |
| Respuesta 409 | Conflicto: la plaza agotó sus cupos o ya existe una postulación del estudiante a esa plaza. |
| Respuesta 403 | El usuario autenticado no posee el rol Estudiante. |

Tabla 5.7. Contrato detallado de un endpoint representativo.

## 5.4. Modelo Conceptual de Datos

### 5.4.1. Entidades principales

| Entidad | Atributos principales | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id, nombres, apellidos, correo (único), hashContraseña, rol, estado, telefono, creadoEn | 1:1 con Estudiante, Docente o TutorEmpresarial según su rol. |
| Estudiante | id, usuarioId, carnet (único), carrera, año, porcentajeAvance, constanciaUrl | 1:N con Postulacion; 1:N con Asignacion. |
| Docente | id, usuarioId, departamento, especialidad, cupoMaximo, cupoOcupado | 1:N con Asignacion (como tutor académico). |
| Organizacion | id, razonSocial, ruc (único), sector, direccion, sitioWeb, estadoVerificacion, convenioVigenteHasta | 1:N con TutorEmpresarial; 1:N con Plaza. |
| TutorEmpresarial | id, usuarioId, organizacionId, cargo, activo | N:1 con Organizacion; 1:N con Asignacion. |
| Plaza | id, organizacionId, periodoId, titulo, descripcion, area, modalidad, cupos, cuposOcupados, horario, competencias, estado, aprobadaPor, publicadaEn | N:1 con Organizacion y Periodo; 1:N con Postulacion. |
| Postulacion | id, estudianteId, plazaId, cartaMotivacion, estado, creadaEn, resueltaEn | N:1 con Estudiante y Plaza; 1:1 opcional con Asignacion. |
| Asignacion | id, postulacionId, estudianteId, plazaId, docenteId, tutorEmpresarialId, periodoId, estado, fechaInicio, fechaFin, horasAcumuladas, notaFinal | Entidad central del expediente; 1:1 con PlanTrabajo; 1:N con Bitacora, Evaluacion y Documento. |
| PlanTrabajo | id, asignacionId, version, objetivos, actividades (JSONB), horasPrevistas, estado, aprobadoDocenteEn, aprobadoEmpresaEn | 1:1 con Asignacion, con historial de versiones. |
| Bitacora | id, asignacionId, quincena, fechaInicio, fechaFin, actividades, horas, estado, observacionTutor, extemporanea | N:1 con Asignacion; 1:N con Documento (evidencias). |
| Rubrica | id, periodoId, nombre, tipoEvaluador, criterios (JSONB), puntajeMaximo, vigente | 1:N con Evaluacion. |
| Evaluacion | id, asignacionId, rubricaId, evaluadorId, tipoEvaluador, respuestas (JSONB), puntaje, observaciones, enviadaEn (inmutable) | N:1 con Asignacion y Rubrica. |
| Documento | id, asignacionId, tipo, nombreArchivo, url, hashSha256, codigoVerificacion, generadoEn | N:1 con Asignacion. |
| Periodo | id, nombre, año, semestre, fechaInicio, fechaFin, horasMinimas, convocatoriaAbierta, activo | 1:N con Plaza, Asignacion y Rubrica. |
| Notificacion | id, usuarioId, tipo, titulo, mensaje, enlace, leida, creadaEn | N:1 con Usuario. |
| Auditoria | id, usuarioId, entidad, entidadId, accion, valoresAnteriores (JSONB), valoresNuevos (JSONB), ip, creadaEn | Registro transversal e inmutable (RNF-13). |

Tabla 5.8. Entidades del modelo conceptual.

### 5.4.2. Restricciones de integridad relevantes

•  UNIQUE (estudianteId, periodoId) sobre Asignacion filtrado por estados activos, que materializa la regla RN-02 en la propia base de datos.

•  UNIQUE (estudianteId, plazaId) sobre Postulacion, que impide postulaciones duplicadas.

•  UNIQUE (asignacionId, tipoEvaluador) sobre Evaluacion, que garantiza una sola evaluación por tipo de tutor (RN-11).

•  CHECK (cuposOcupados <= cupos) sobre Plaza.

•  CHECK (horas > 0 AND horas <= 90) sobre Bitacora.

•  Índices sobre Plaza(estado, periodoId, area) y Asignacion(estado, periodoId) para sostener el RNF-01.

•  Borrado lógico en las entidades del expediente: ningún registro académico se elimina físicamente.

## 5.5. Seguridad prevista

| Amenaza | Mecanismo de mitigación | Implementación concreta |
| --- | --- | --- |
| Inyección SQL | Consultas parametrizadas sin excepción. | Prisma parametriza toda consulta; se prohíbe el uso de SQL crudo sin parámetros en la revisión de código. |
| XSS almacenado y reflejado | Escape automático y saneamiento de entradas enriquecidas. | React escapa por omisión; se prohíbe dangerouslySetInnerHTML; saneamiento con DOMPurify en el servidor; Content-Security-Policy restrictiva vía Helmet. |
| CSRF | Tokens de acceso fuera de cookies y verificación de origen. | Token de acceso en memoria del cliente, token de refresco en cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; CORS limitado al dominio del frontend. |
| Referencia directa insegura (IDOR) | Autorización por recurso, no solo por rol. | Cada servicio verifica que el usuario sea parte de la asignación antes de devolver o modificar datos; identificadores no secuenciales (CUID). |
| Fuerza bruta sobre credenciales | Limitación de tasa y bloqueo progresivo. | 5 intentos fallidos, bloqueo temporal creciente y registro del evento (RNF-08). |
| Exposición de datos personales | Principio de mínima exposición. | Los serializadores devuelven solo los campos necesarios por rol; los registros del sistema nunca incluyen datos personales ni tokens. |
| Carga de archivos maliciosos | Validación de tipo real y almacenamiento externo. | Verificación del número mágico del archivo, límite de 5 MB, almacenamiento en Cloudinary con URL firmada y de vigencia limitada. |
| Escalada de privilegios | Autorización exclusivamente en el servidor. | El menú del cliente se filtra por comodidad, pero cada endpoint revalida el rol; el token se firma y su vigencia es corta. |
| Intercepción del tráfico | Cifrado obligatorio en tránsito. | HTTPS con TLS 1.3, HSTS y redirección forzada desde HTTP (RNF-06). |
| Repudio de acciones | Bitácora de auditoría inmutable. | Toda escritura crítica registra usuario, IP, marca de tiempo y valores anterior y posterior (RNF-13). |

Tabla 5.9. Matriz de amenazas y mitigaciones previstas.

## 5.6. Arquitectura de despliegue

| ARQUITECTURA FÍSICA DE DESPLIEGUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | Navegador (escritorio o móvil) — HTTPS/TLS 1.3 |  |  |
| Borde | CDN de Vercel Activos estáticos de la SPA Certificado TLS automático | → | Peticiones /api/* dirigidas al dominio del backend |
| Aplicación | Render — contenedor Docker con Node.js 20 Variables de entorno cifradas · Escalado a cero en inactividad · Verificación de salud en /api/health |  |  |
| Datos | Neon — PostgreSQL 16 serverless Conexión TLS · Respaldo diario | Cloudinary Documentos y evidencias | Resend / SMTP institucional Correo saliente |
| Entrega | GitHub → GitHub Actions (verificación de estilo, pruebas, compilación) → despliegue automático en cada integración a la rama principal Vista previa automática por cada solicitud de incorporación de cambios |  |  |

Figura 5.2. Arquitectura física de despliegue prevista para la Fase 3.

### 5.6.1. Estrategia de ramas y entornos

| Entorno | Rama | Base de datos | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | feature/* | PostgreSQL local en Docker. | Trabajo individual de cada integrante. |
| Integración | develop | Rama de base de datos de Neon. | Pruebas conjuntas y vista previa. |
| Producción | main | Base de datos principal de Neon. | Sistema en uso real (Fase 3). |

Tabla 5.10. Entornos y estrategia de ramas.

## 5.7. Responsabilidad Ambiental de la infraestructura

El programa de asignatura exige demostrar responsabilidad ambiental mediante el uso de infraestructura eficiente. El análisis comparativo entre mantener un servidor físico en el recinto y utilizar la nube con escalado a cero arroja el siguiente resultado estimado:

| Factor | Servidor físico local | Nube con escalado a cero |
| --- | --- | --- |
| Horas encendido al año | 8,760 h | ~1,100 h de cómputo efectivo |
| Consumo eléctrico estimado | ~120 W continuos ≈ 1,051 kWh/año | Recurso compartido; aproximadamente 40–70 kWh/año imputables |
| Refrigeración asociada | Requiere climatización permanente del recinto. | Incluida en la eficiencia del centro de datos del proveedor (PUE típico 1.1–1.2). |
| Hardware dedicado | Equipo con vida útil de 4–5 años y posterior residuo electrónico. | Sin hardware dedicado; infraestructura compartida y de alta utilización. |
| Reducción estimada de huella | Referencia | Superior al 90 % respecto del escenario local |

Tabla 5.11. Análisis comparativo de eficiencia energética.

A esta reducción se suma la eliminación de aproximadamente 2,400 hojas de papel por semestre y de los desplazamientos físicos asociados a la entrega y firma de formatos. Se selecciona además a proveedores con compromisos públicos de neutralidad de carbono en sus regiones de operación.

# CAPÍTULO VI: DISEÑO NAVEGACIONAL Y DE PRESENTACIÓN

## 6.1. Modelo de contenido navegable

Siguiendo UWE, el modelo de navegación se deriva del modelo de contenido seleccionando qué clases del dominio son navegables (visibles y alcanzables por el usuario) y cuáles permanecen como información de apoyo accesible únicamente desde otro nodo.

| Clase del dominio | ¿Navegable? | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Plaza | Sí — nodo propio | Es el objeto de búsqueda principal del estudiante y debe ser enlazable y compartible. |
| Asignación (Expediente) | Sí — nodo compuesto | Constituye el contenedor del recorrido guiado del estudiante. |
| Bitácora | Sí — subnodo | Alcanzable únicamente desde el expediente, nunca de forma aislada. |
| Organización | Sí — nodo de solo lectura | El estudiante consulta su ficha desde el detalle de la plaza. |
| Postulación | Parcial | Se presenta como fila de un índice, sin nodo de detalle propio para el estudiante. |
| Plan de trabajo | Sí — subnodo | Paso obligatorio del recorrido guiado. |
| Evaluación | No para el estudiante | El estudiante solo ve el resultado consolidado, no las respuestas individuales de cada tutor. |
| Rúbrica | Solo administrador | Elemento de configuración, no de navegación del usuario final. |
| Auditoría | Solo administrador | Información técnica de control. |

Tabla 6.1. Selección de clases navegables.

## 6.2. Mapa de navegación

El mapa se organiza por rol, dado que el menú se filtra dinámicamente según los permisos contenidos en el token (estereotipo «menu»). Se indica entre paréntesis el estereotipo UWE de cada nodo.

### 6.2.1. Árbol de navegación del rol Estudiante

| RAÍZ: / (aplicación SIGEPP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Estereotipo UWE |
| /inicio Panel del estudiante | Resumen de estado Pendientes Notificaciones recientes | — | «navigationClass» «index» |
| /plazas Bolsa de plazas | Panel de filtros | — | «query» |
|  | Listado paginado | — | «index» |
|  | /plazas/{id} Detalle | Ficha de la organización Formulario de postulación | «navigationClass» «processClass» |
| /postulaciones Mis postulaciones | Listado por estado | Retirar postulación | «index» «processClass» |
| /expediente Mi expediente | Línea de tiempo (6 hitos) | — | «guidedTour» |
|  | /expediente/plan | Editar · Ver versiones | «processClass» |
|  | /expediente/bitacoras | Nueva · Detalle · Editar borrador | «index» «processClass» |
|  | /expediente/documentos | Descargar PDF | «index» |
| /notificaciones | Listado completo | Enlace al recurso relacionado | «index» |
| /perfil | Datos personales Constancia académica Seguridad | Cambiar contraseña | «processClass» |

Figura 6.1. Mapa de navegación del rol Estudiante.

### 6.2.2. Árbol de navegación de los demás roles

| Rol | Nodos de primer nivel |
| --- | --- |
| Tutor Académico | /inicio · /tutorados («index») → /tutorados/{id} (expediente) · /revisiones (bandeja de planes y bitácoras pendientes) · /evaluaciones · /notificaciones · /perfil |
| Tutor Empresarial | /inicio · /candidatos («index» por plaza) · /practicantes → bitácoras y evaluación · /notificaciones · /perfil |
| Coordinador | /panel (bandeja unificada de aprobaciones) · /plazas (todas, con estado) · /asignaciones · /estudiantes · /organizaciones · /indicadores · /notificaciones · /perfil |
| Representante de Organización | /org/inicio · /org/plazas → /org/plazas/nueva («guidedTour») · /org/candidatos · /org/practicantes · /org/tutores · /org/perfil |
| Administrador | Todos los anteriores más /admin/periodos · /admin/rubricas · /admin/usuarios · /admin/auditoria · /admin/catalogos |

Tabla 6.2. Nodos de primer nivel por rol.

## 6.3. Validación de la arquitectura de información mediante Tree Testing

### 6.3.1. Metodología

El tree testing es una técnica de evaluación de la arquitectura de información que presenta al participante únicamente el árbol de etiquetas, sin interfaz gráfica, y le solicita localizar dónde realizaría una tarea determinada. Al eliminar el diseño visual, aisla la calidad de la estructura y del vocabulario, que es exactamente lo que el modelo navegacional UWE define.

| Parámetro | Definición del estudio |
| --- | --- |
| Fecha | 20 y 21 de agosto de 2026. |
| Participantes | 12 personas: 8 estudiantes de quinto año, 2 docentes y 2 administrativos de la coordinación. |
| Instrumento | Árbol de etiquetas de 3 niveles presentado en formulario digital, sin posibilidad de retroceder tras confirmar. |
| Tareas | 6 tareas representativas de los casos de uso navegacionales. |
| Métricas | Éxito: porcentaje que alcanza el nodo correcto. Directitud: porcentaje que lo alcanza sin retrocesos. Tiempo: mediana en segundos. |
| Umbral de aceptación | Éxito ≥ 85 % y directitud ≥ 70 % en cada tarea. |

Tabla 6.3. Diseño del estudio de tree testing.

### 6.3.2. Resultados de la primera iteración

| Tarea | Enunciado | Éxito | Directitud | Tiempo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Encuentra una plaza de desarrollo web en modalidad híbrida. | 92 % | 83 % | 34 s | Aprobada |
| T2 | Averigua si tu postulación fue aceptada. | 58 % | 33 % | 71 s | Falla |
| T3 | Registra las actividades de la última quincena. | 83 % | 67 % | 48 s | Límite |
| T4 | Descarga tu carta de presentación. | 67 % | 50 % | 63 s | Falla |
| T5 | Modifica tu plan de trabajo tras una observación del tutor. | 75 % | 58 % | 55 s | Falla |
| T6 | Actualiza tu constancia de notas. | 92 % | 75 % | 29 s | Aprobada |
| Promedio global |  | 78 % | 61 % | 50 s | — |

Tabla 6.4. Resultados de la primera iteración del tree testing.

### 6.3.3. Diagnóstico y ajustes aplicados

| Tarea | Problema identificado | Comportamiento observado | Ajuste aplicado al árbol |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | Ambigüedad entre las etiquetas Mis postulaciones y Mi expediente. | 7 de 12 participantes buscaron el estado de la postulación dentro del expediente. | Se traslada el estado de las postulaciones al panel de inicio como tarjeta destacada y se renombra la sección a Mis postulaciones (estado). El expediente se reserva explícitamente a la asignación ya confirmada. |
| T4 | La etiqueta Documentos no evoca la carta de presentación. | 5 participantes la buscaron en Perfil. | Se renombra a Mis documentos (cartas y constancias) y se añade un acceso directo desde el hito correspondiente de la línea de tiempo. |
| T5 | El plan de trabajo estaba anidado a demasiada profundidad y sin señal de que requería acción. | Tiempo elevado y tres abandonos. | Se eleva Plan de trabajo al segundo nivel del expediente y se añade un distintivo numérico cuando existen observaciones pendientes. |
| T3 | Duda entre Bitácoras e Informes. | Vacilación medible en el tiempo de respuesta. | Se elimina la etiqueta Informes, que resultaba redundante, y se unifica todo bajo Bitácoras. |

Tabla 6.5. Diagnóstico y ajustes derivados del tree testing.

### 6.3.4. Resultados de la segunda iteración

| Tarea | Éxito antes | Éxito después | Directitud después | Tiempo después | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 92 % | 92 % | 83 % | 32 s | Aprobada |
| T2 | 58 % | 92 % | 83 % | 28 s | Aprobada |
| T3 | 83 % | 100 % | 92 % | 26 s | Aprobada |
| T4 | 67 % | 92 % | 75 % | 37 s | Aprobada |
| T5 | 75 % | 92 % | 75 % | 39 s | Aprobada |
| T6 | 92 % | 92 % | 83 % | 27 s | Aprobada |
| Global | 78 % | 93 % | 82 % | 32 s | Cumple el umbral |

Tabla 6.6. Resultados tras la reestructuración del árbol.

El árbol de la segunda iteración es el que se refleja en el mapa de navegación del epígrafe 6.2 y el que gobierna los wireframes del epígrafe 6.5.

## 6.4. Flujos de usuario principales

| FLUJO 1 — Del inicio de sesión a la postulación confirmada (Estudiante) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio de sesión | → | Panel /inicio | → | /plazas + filtros | → | /plazas/{id} |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Validación RN-01..03 | → | Formulario de postulación | → | Confirmación | → | Notificación a la empresa |

Figura 6.2. Flujo de postulación del estudiante.

| FLUJO 2 — De la preselección al expediente activo (Coordinador) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /panel | → | Pendiente: preseleccionado | → | Panel lateral de detalle | → | Elegir tutor académico |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Confirmar (transacción) | → | Carta PDF generada | → | 4 notificaciones | → | Siguiente pendiente |

Figura 6.3. Flujo de asignación del coordinador.

## 6.5. Wireframes de alta fidelidad

Se presentan ocho wireframes correspondientes a las interfaces abstractas de mayor peso funcional. Cada uno indica el nodo navegacional que representa, los componentes de presentación empleados y los requisitos que materializa.

### 6.5.1. WF-01 — Panel de inicio del Estudiante (/inicio)

| SIGEPP Inicio Plazas Postulaciones Expediente 🔔 3 Leandro L. ▾ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MENÚ ● Inicio ○ Plazas ○ Mis postulaciones ○ Mi expediente ○ Notificaciones ○ Perfil | Hola, Leandro Período 2026-II · Convocatoria abierta hasta el 30/09/2026 |  |  |
|  | Estado del trámite POSTULADA 2 de 3 postulaciones activas | Avance de horas 0 / 240 h Disponible al asignarse | Acción pendiente Esperando respuesta de la empresa Sin acción de tu parte |
|  | Mis postulaciones (estado) Plaza; Organización; Fecha; Estado. Desarrollador Web Jr.; Tecnoglobal S.A.; 14/09/2026; Postulada; Ver. Analista de Datos; MINSA — Dirección TIC; 12/09/2026; Preseleccionada; Ver. |
|  | Notificaciones recientes • Tecnoglobal S.A. revisó tu postulación — hace 2 h • Nueva plaza publicada en tu área de interés — ayer • Recuerda mantener tu constancia actualizada — hace 3 días |  |  |

Figura 6.4. WF-01. Nodo «navigationClass» + «index». Requisitos: RF-24, RF-23. Incorpora el ajuste derivado de la tarea T2 del tree testing.

### 6.5.2. WF-02 — Bolsa de plazas con filtros (/plazas)

| SIGEPP Bolsa de plazas 🔔 3 Leandro L. ▾ |  |
| --- | --- |
| FILTROS «query» Buscar [ desarrollo web________ ] Área ☑ Desarrollo de software ☐ Redes e infraestructura ☐ Datos e inteligencia ☐ Soporte técnico ☐ Seguridad Modalidad ☐ Presencial ☑ Híbrida ☐ Remota Ubicación [ Managua ▾ ] Limpiar filtros | 18 plazas encontradas Ordenar por: [ Más recientes ▾ ] Desarrollador Web Junior 3 cupos Tecnoglobal S.A. · Managua · Híbrida · 20 h/semana Apoyo en el desarrollo de módulos con React y Node.js dentro del equipo de producto... React · Node.js · SQL ¦ Publicada hace 2 días Ver detalle. Analista de Datos 1 cupo MINSA — Dirección TIC · Managua · Presencial · 24 h/semana Construcción de tableros de indicadores de salud pública y depuración de fuentes... Python · SQL · Power BI ¦ Publicada hace 5 días Ver detalle. Practicante de Infraestructura 2 cupos Alcaldía de Managua · Managua · Presencial · 20 h/semana Soporte a la administración de servidores y monitoreo de la red institucional... Linux · Redes · Docker ¦ Publicada hace 1 semana Ver detalle. « Anterior 1 2 3 Siguiente » |

Figura 6.5. WF-02. Nodos «query» + «index». Requisitos: RF-10. Los filtros se serializan en la URL (CUN-01).

### 6.5.3. WF-03 — Detalle de plaza y postulación (/plazas/{id})

| ← Volver a resultados ¦ Detalle de la plaza |  |
| --- | --- |
| Desarrollador Web Junior Tecnoglobal S.A. · Managua · Híbrida Descripción Integración al equipo de producto para el desarrollo de módulos del sistema de facturación, con acompañamiento de un desarrollador sénior. Actividades previstas • Desarrollo de componentes de interfaz • Implementación de endpoints REST • Participación en revisiones de código Perfil requerido • Conocimiento de JavaScript y bases de datos relacionales • Haber aprobado Programación Web • Disponibilidad de 20 h semanales | Resumen Cupos: 3 disponibles Período: 2026-II Horario: L-V, 1:00 a 5:00 p.m. Modalidad: Híbrida Duración: 12 semanas (240 h) Publicada: 12/09/2026 ✓ Cumples los requisitos para postularte POSTULARME ♡ Guardar como favorita Ver ficha de Tecnoglobal S.A. |
| Formulario de postulación «processClass» |  |
| Carta de motivación (50 a 2000 caracteres) Explica brevemente por qué te interesa esta plaza... 0 / 2000 Currículo (PDF, máx. 5 MB) Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Constancia de notas (PDF, máx. 5 MB) ✓ constancia_2026.pdf Reemplazar Enviar postulación Cancelar |  |

Figura 6.6. WF-03. Nodo «navigationClass» + «processClass». Requisitos: RF-11. Caso de uso CU-04.

### 6.5.4. WF-04 — Expediente del estudiante y bitácoras (/expediente)

| Mi expediente — Desarrollador Web Junior · Tecnoglobal S.A. · Período 2026-II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✓ Asignación | ✓ Plan de trabajo | ● Bitácoras 4 de 6 | ○ Evaluación | ○ Acta | ○ Cierre |
| Avance de horas: 160 / 240 h ██████████ 67 % Tutor académico: Ing. Walter Quintero Tutor empresarial: Ing. María Ruiz |  |  |  |  |  |
| Bitácoras «index» + Nueva bitácora |  |  |  |  |  |
| Quincena | Período | Horas | Estado |  | Acciones |
| Q1 | 15/10 – 29/10 | 40 h | Aprobada |  | Ver |
| Q2 | 30/10 – 13/11 | 40 h | Aprobada |  | Ver |
| Q3 | 14/11 – 28/11 | 40 h | Aprobada |  | Ver |
| Q4 | 29/11 – 13/12 | 40 h | En revisión |  | Ver |
| Q5 | 14/12 – 28/12 | — | ⚠ Vence en 3 días |  | Registrar |
| Q6 | 29/12 – 12/01 | — | Pendiente |  | — |

Figura 6.7. WF-04. Nodo «guidedTour» + «index». Requisitos: RF-16, RF-18, RF-24. Casos de uso CU-08, CUN-02.

### 6.5.5. WF-05 — Mis documentos (/expediente/documentos)

| Mis documentos (cartas y constancias) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | Tipo | Emitido | Verificación | Acción |
| Carta de presentación | PDF | 10/10/2026 | A7K-2291 | Descargar |
| Plan de trabajo aprobado (v2) | PDF | 16/10/2026 | B3M-4417 | Descargar |
| Constancia de prácticas | PDF | Disponible al aprobar |  | — |
| Acta de aprobación | PDF | Disponible al aprobar |  | — |
| ℹ Cada documento incluye un código de verificación consultable públicamente en sigepp.uni.edu.ni/verificar, que permite a terceros comprobar su autenticidad. |  |  |  |  |

Figura 6.8. WF-05. Nodo «index». Requisitos: RF-21, RF-22. Incorpora el ajuste derivado de la tarea T4.

### 6.5.6. WF-06 — Bandeja de aprobaciones del Coordinador (/panel)

| Panel de la Coordinación — Período 2026-II 14 pendientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENDIENTES ● Plazas por aprobar (5) ○ Postulaciones preseleccionadas (6) ○ Organizaciones por verificar (2) ○ Excepciones de tutor (1) FILTROS [ Todas las áreas ▾ ] [ Todas las orgs. ▾ ] | Plazas por aprobar ☐ Seleccionar todas ☑ Desarrollador Web Jr. Tecnoglobal S.A. · 3 cupos · hace 1 día. ☐ Practicante de Redes Claro Nicaragua · 2 cupos · hace 2 días. ☐ Asistente de Soporte Alcaldía de Managua · 1 cupo · hace 3 días. ☐ Analista QA Ocean Soft · 2 cupos · hace 4 días. Aprobar seleccionadas (1) | Detalle (panel lateral, sin cambio de ruta) Desarrollador Web Junior Tecnoglobal S.A. Área: Desarrollo de software Modalidad: Híbrida · 20 h/sem Cupos: 3 Convenio: Vigente hasta 12/2027 Tutor empresarial: Ing. María Ruiz Pertinencia curricular ☑ Alineada a Programación Web ☑ Actividades de nivel profesional ☑ Carga horaria adecuada Observación Opcional... Aprobar Rechazar |

Figura 6.9. WF-06. Nodos «index» + «processClass». Requisitos: RF-09, RF-13. Caso de uso navegacional CUN-03.

### 6.5.7. WF-07 — Publicación de plaza por la organización (/org/plazas/nueva)

| Publicar una nueva plaza «guidedTour» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Datos generales | 2. Perfil requerido | 3. Revisión y envío |
| Título de la plaza * Desarrollador Web Junior Área * [ Desarrollo de software ▾ ] Modalidad * [ Híbrida ▾ ] Número de cupos * [ 3 ] Horas semanales * [ 20 ] Duración * [ 12 semanas ] Descripción de la plaza * (mínimo 100 caracteres) Integración al equipo de producto para el desarrollo de módulos del sistema de facturación... 147 / 2000 Ubicación * [ Managua ▾ ] Horario [ L-V, 1:00 – 5:00 p.m. ] ℹ Tu plaza será revisada por la Coordinación antes de publicarse. Recibirás una notificación con el resultado (regla RN-04). Borrador guardado automáticamente · 15:42 Guardar y salir Siguiente → |  |  |

Figura 6.10. WF-07. Nodo «guidedTour» + «processClass». Requisitos: RF-08. Caso de uso navegacional CUN-04.

### 6.5.8. WF-08 — Tablero de indicadores (/indicadores)

| Indicadores — Período [ 2026-II ▾ ] Exportar CSV Exportar PDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 Estudiantes inscritos | 96 Asignaciones activas | 34 Organizaciones receptoras | 4.1 d Tiempo medio de asignación |
| Distribución por área Desarrollo de software █████████ 41 Redes e infraestructura █████ 22 Datos e inteligencia ████ 18 Soporte técnico ███ 10 Seguridad ██ 5 |  | Estado de las asignaciones En ejecución 68 (71 %) En evaluación 14 (15 %) Aprobadas 11 (11 %) Canceladas 3 (3 %) Bitácoras al día: 87 % Estudiantes con atraso: 9 |  |
| Organizaciones con más practicantes 1. Tecnoglobal S.A. (9) · 2. Claro Nicaragua (7) · 3. MINSA — Dirección TIC (6) · 4. Alcaldía de Managua (5) |  |  |  |

Figura 6.11. WF-08. Nodo «index» de agregados. Requisitos: RF-25. Caso de uso CU-15.

## 6.6. Criterios de usabilidad y accesibilidad

### 6.6.1. Usabilidad

| Principio aplicado | Materialización concreta en SIGEPP |
| --- | --- |
| Visibilidad del estado del sistema | Línea de tiempo permanente con seis hitos, indicador de horas acumuladas y etiquetas de estado con color y texto en todas las tablas. |
| Correspondencia con el mundo real | Vocabulario tomado literalmente del proceso: plaza, postulación, bitácora, tutor, acta. Ningún término técnico se expone al usuario final. |
| Control y libertad del usuario | Guardado como borrador en todos los formularios extensos, confirmación antes de acciones irreversibles y posibilidad de retirar una postulación pendiente. |
| Prevención de errores | Validación en tiempo real, deshabilitación de opciones no permitidas con explicación visible y verificación anticipada de elegibilidad antes de mostrar el botón de postulación. |
| Reconocer antes que recordar | Datos del perfil precargados, filtros persistentes en la URL y hoja de ruta siempre visible. |
| Flexibilidad y eficiencia | Aprobación en lote para el coordinador, búsqueda con atajo de teclado y avance automático al siguiente pendiente. |
| Diseño estético y minimalista | Una acción principal por pantalla, jerarquía tipográfica de tres niveles y uso del color reservado a la comunicación de estado. |
| Recuperación ante errores | Mensajes que indican la causa concreta y la acción correctiva, nunca códigos técnicos; conservación de lo ya escrito por el usuario. |
| Ayuda contextual | Textos de apoyo junto a los campos que responden a reglas de negocio, con referencia explícita al requisito académico correspondiente. |

Tabla 6.7. Criterios de usabilidad aplicados.

### 6.6.2. Accesibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)

| Criterio | Requisito de la norma | Implementación prevista |
| --- | --- | --- |
| Contraste | Relación mínima 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande. | Paleta verificada: azul #1F3864 sobre blanco alcanza 12.6:1; ningún color de la paleta baja de 4.6:1. |
| Independencia del color | El color no puede ser el único medio de transmitir información. | Cada estado combina color, texto e icono (por ejemplo «✓ Aprobada»). |
| Navegación por teclado | Toda funcionalidad operable sin ratón. | Orden de tabulación lógico, enlace de salto al contenido principal, foco visible con contorno de 2 px y gestión de foco en diálogos. |
| Etiquetas y nombres | Todo control debe tener nombre accesible. | Elementos <label> asociados, atributos aria-describedby para los textos de ayuda y aria-invalid en los campos con error. |
| Mensajes de estado | Los cambios dinámicos deben anunciarse. | Regiones aria-live para confirmaciones, errores y resultados de búsqueda. |
| Tamaño del objetivo | Mínimo 24 × 24 px. | Botones de 44 px de alto en vista móvil y separación mínima entre acciones. |
| Redimensionamiento | Ampliación al 200 % sin pérdida de contenido. | Maquetación fluida con unidades relativas; ninguna dimensión fija en píxeles para el texto. |
| Estructura semántica | Encabezados jerárquicos y regiones identificadas. | Uso correcto de <main>, <nav>, <table> con <th scope> y jerarquía de encabezados sin saltos. |
| Movimiento | Respeto a la preferencia de movimiento reducido. | Consulta prefers-reduced-motion que suprime las transiciones no esenciales. |

Tabla 6.8. Criterios de accesibilidad WCAG 2.2 AA.

## 6.7. Sistema de diseño

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Color primario | #1F3864 (azul institucional). Usos: encabezados, acciones principales, elementos de identidad. |
| Color secundario | #2E5496. Usos: enlaces, estados activos, gráficos. |
| Colores de estado | Éxito #00B050 · Advertencia #ED7D31 · Error #C00000 · Información #2E5496. Siempre acompañados de texto e icono. |
| Neutros | Texto principal #202020 · Texto secundario #595959 · Bordes #D9D9D9 · Fondo #F7F7F9. |
| Tipografía | Inter (con Arial como alternativa del sistema). Escala: 12 / 14 / 16 / 20 / 24 / 32 px. Interlineado de 1.5 en texto corrido. |
| Rejilla de espaciado | Base de 4 px: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48. |
| Puntos de quiebre | Móvil < 640 px · Tableta 640–1024 px · Escritorio > 1024 px. Diseño mobile-first. |
| Radio y elevación | Radio de 8 px en tarjetas y 6 px en controles; sombra sutil únicamente en elementos flotantes. |
| Componentes base | Botón (primario, secundario, peligro, fantasma), campo de texto, selector, tabla con orden y paginación, tarjeta, etiqueta de estado, diálogo, panel lateral, aviso, paso de recorrido y estado vacío. |
| Comportamiento móvil | El menú lateral colapsa en menú inferior de cuatro accesos; las tablas se transforman en tarjetas apiladas; los filtros se presentan en un panel deslizante. |

Tabla 6.9. Sistema de diseño de SIGEPP.

# CAPÍTULO VII: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

## 7.1. Metodología de gestión

Se adopta un Scrum adaptado al calendario académico, con sprints de dos semanas alineados a las tres fases de entrega establecidas por la guía metodológica de la asignatura.

| Elemento | Adaptación al contexto del proyecto |
| --- | --- |
| Duración del sprint | 2 semanas, con cierre los días sábado para coincidir con las sesiones de clase. |
| Reunión de sincronización | Tres veces por semana, de 15 minutos, de forma remota (lunes, miércoles y viernes). |
| Revisión de sprint | Demostración de lo construido al final de cada sprint, con registro en el repositorio. |
| Retrospectiva | 15 minutos al cierre de cada sprint, con acuerdos documentados en el archivo RETROSPECTIVAS.md. |
| Pila de producto | Tablero de GitHub Projects, con historias derivadas directamente de los requisitos funcionales del Capítulo IV. |
| Definición de terminado | Código revisado por otro integrante, pruebas en verde, documentación OpenAPI actualizada y funcionalidad desplegada en el entorno de integración. |
| Estimación | Puntos de historia con la sucesión de Fibonacci, mediante planning poker en la reunión de planificación. |

Tabla 7.1. Adaptación de Scrum al proyecto.

## 7.2. Cronograma general (Diagrama de Gantt)

El proyecto se desarrolla en once semanas, del 15 de agosto al 7 de noviembre de 2026. Cada celda representa una semana; el sombreado indica actividad y el símbolo ◆ señala un hito de entrega.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Ingeniería de Requisitos y Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Levantamiento de la situación actual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Modelado del negocio (AS-IS / TO-BE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Ingeniería de requisitos y casos de uso UWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Definición de arquitectura y stack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Tree testing y diseño navegacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Wireframes de alta fidelidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Entrega Fase 1 (06/09/2026) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2 — Desarrollo Backend, Frontend y Servicios Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Configuración del repositorio y entornos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Esquema de BD, migraciones y datos de prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 API: autenticación, usuarios y organizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 API: plazas, postulaciones y asignaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 API: plan, bitácoras, evaluación y documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Frontend: base, autenticación y bolsa de plazas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Frontend: expediente, bitácoras y paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Documentación OpenAPI y colección Postman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Manual de usuario (borrador) y diagramas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Entrega Fase 2 (18/10/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |
| FASE 3 — Despliegue y Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Despliegue en producción y CI/CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Endurecimiento de seguridad y HTTPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Pruebas funcionales, de carga y de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Documento final encuadernado y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Defensa Final (07/11/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

Figura 7.1. Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1 a 11, del 15/08 al 07/11 de 2026).

## 7.3. Planificación por sprints

| Sprint | Período | Objetivo del sprint | Entregable verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 15/08 – 06/09 | Comprender el problema, especificar requisitos y decidir la arquitectura. | Documento de la Fase 1 (este documento). |
| S1 | 07/09 – 20/09 | Cimientos técnicos: repositorios, esquema de base de datos, migraciones, autenticación y RBAC. | Inicio de sesión funcional y esquema desplegado en el entorno de integración. |
| S2 | 21/09 – 04/10 | Núcleo del negocio: organizaciones, plazas, aprobación y postulaciones. | API operativa con las reglas RN-01 a RN-04 verificadas por pruebas. |
| S3 | 05/10 – 18/10 | Expediente: asignaciones, plan de trabajo, bitácoras y frontend de las vistas principales. | Flujo completo de postulación a bitácora en localhost; OpenAPI publicada. |
| S4 | 19/10 – 01/11 | Evaluación, generación de documentos, indicadores y despliegue en producción. | URL pública operativa con el ciclo completo. |
| S5 | 02/11 – 07/11 | Endurecimiento, pruebas, documento final y preparación de la defensa. | Documento encuadernado y presentación de 15 minutos. |

Tabla 7.2. Planificación por sprints.

## 7.4. Tablero Kanban

El equipo opera un tablero Kanban en GitHub Projects con límite de trabajo en curso de dos tarjetas por integrante, con el fin de evitar la dispersión del esfuerzo. Se muestra el estado del tablero al cierre de la Fase 1:

| PILA DE PRODUCTO | POR HACER (Sprint) | EN CURSO Límite: 6 | EN REVISIÓN | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▪ RF-14/15 Plan de trabajo ▪ RF-16/17/18 Bitácoras ▪ RF-19/20 Evaluación ▪ RF-21/22 Documentos PDF ▪ RF-23 Notificaciones ▪ RF-25 Indicadores ▪ RF-26 API pública ▪ Despliegue y CI/CD ▪ Pruebas de seguridad | ▪ RF-01 Registro de usuarios ▪ RF-02 Autenticación JWT ▪ RF-04 Middleware RBAC ▪ Esquema Prisma inicial ▪ Configuración de Vite y Tailwind | ▪ Modelo de datos definitivo Leandro ▪ Especificación OpenAPI base Integrante 2 ▪ Sistema de diseño en Figma Integrante 3 | ▪ Wireframes WF-01 a WF-08 Revisión cruzada ▪ Capítulo V — Arquitectura Revisión cruzada | ▪ Entrevistas y encuesta ▪ Proceso AS-IS ▪ Proceso TO-BE ▪ Reglas de negocio ▪ Requisitos RF y RNF ▪ Casos de uso UWE ▪ Tree testing (2 iteraciones) ▪ Decisión de stack ▪ Mapa de navegación |

Figura 7.2. Tablero Kanban al cierre de la Fase 1.

## 7.5. Roles, asignación de responsabilidades y trabajo colaborativo

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Leandro Enrique Lacayo Matus | Líder técnico / Backend | Modelo de datos y migraciones, servicios de aplicación, seguridad de la API, revisión de solicitudes de incorporación de cambios y coordinación del repositorio. |
| [Segundo integrante] | Frontend / UX | Implementación de la SPA, sistema de diseño, accesibilidad, wireframes y pruebas de usabilidad. |
| [Tercer integrante] | Documentación / QA / DevOps | Documento del proyecto, especificación OpenAPI, colección de Postman, pruebas automatizadas, integración continua y despliegue. |

Tabla 7.3. Asignación de roles.

Evidencia de trabajo colaborativo. Conforme a la nota 2 de la guía metodológica, todos los integrantes deben registrar aportes verificables en el repositorio. Se adoptan las siguientes prácticas: una rama por funcionalidad con la convención feature/RF-XX-descripcion; mensajes de commit siguiendo el estándar Conventional Commits; prohibición de integrar directamente a main sin revisión de al menos otro integrante; y vinculación de cada solicitud de incorporación de cambios con el requisito funcional que implementa.

## 7.6. Gestión de riesgos

| Código | Riesgo | Prob. | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en la validación de requisitos por indisponibilidad de la coordinación. | Media | Alto | Congelar el alcance de la Fase 1 con lo ya validado y gestionar todo cambio posterior como solicitud formal registrada. |
| R-02 | Subestimación del esfuerzo del módulo de evaluación con rúbricas parametrizables. | Alta | Medio | Implementar primero una rúbrica fija funcional y parametrizarla después; separarla en historias independientes. |
| R-03 | Limitaciones de la capa gratuita (arranque en frío, cuota de almacenamiento). | Alta | Bajo | Servicio de mantenimiento activo mediante verificación periódica de salud, almacenamiento de archivos fuera de la base de datos y previsión de un plan de pago mínimo si se requiriera. |
| R-04 | Curva de aprendizaje de Prisma o TanStack Query superior a la prevista. | Media | Medio | Dedicar la primera semana del Sprint 1 a una prueba de concepto vertical de un módulo completo antes de escalar el patrón. |
| R-05 | Aportes desiguales entre integrantes, con la penalización prevista en la guía. | Media | Alto | Asignación explícita de tarjetas en el tablero, revisión del historial de commits en cada retrospectiva y reasignación temprana ante desviaciones. |
| R-06 | Pérdida de código o de datos de trabajo. | Baja | Alto | Repositorio remoto en GitHub, integraciones diarias, respaldo automático de la base de datos y migraciones versionadas. |
| R-07 | Solapamiento con exámenes y otras asignaturas del quinto año. | Alta | Medio | Reserva de holgura en los Sprints 3 y 4, y priorización estricta: primero los requisitos de prioridad alta. |
| R-08 | Vulnerabilidad de seguridad detectada en la Fase 3. | Media | Alto | Revisión de seguridad desde el Sprint 2, análisis automático de dependencias en la integración continua y lista de verificación OWASP antes del despliegue. |
| R-09 | Ampliación no controlada del alcance por solicitudes adicionales. | Media | Medio | Alcance cerrado en la Tabla 1.3; toda nueva solicitud ingresa a la pila de producto como mejora posterior a la entrega. |

Tabla 7.4. Matriz de riesgos del proyecto.

# CONCLUSIONES DE LA FASE 1

1.  El análisis de la situación actual confirmó que el proceso de Ejercicio Profesional y Prácticas Profesionales del RUSB presenta deficiencias estructurales medibles —18 días hábiles de demora en la asignación, hasta cinco transcripciones del mismo dato y ausencia total de trazabilidad— que no se resuelven con ajustes administrativos, sino con la digitalización integral del flujo. El proceso propuesto reduce de 14 a 6 los pasos y de 11 a 2 las actividades enteramente manuales.

2.  La aplicación de la metodología UWE resultó adecuada para el dominio, si bien exigió una reinterpretación explícita de sus estereotipos al contexto de las aplicaciones de página única. La distinción entre casos de uso de procesos y casos de uso navegacionales permitió separar con claridad qué hace el sistema de cómo el usuario llega a ello, y evidenció problemas de arquitectura de información que un análisis funcional convencional no habría detectado.

3.  La arquitectura desacoplada de tres capas, con SPA en React, API REST en Node.js y PostgreSQL como gestor relacional, responde simultáneamente a la exigencia curricular de Web Moderna y a las tres limitaciones reales de la organización: ausencia de servidores propios, presupuesto nulo y carencia de personal de TI. La decisión de un monolito modular en lugar de microservicios se sustenta en el tamaño del equipo y la carga esperada, no en preferencias tecnológicas.

4.  La elección de REST sobre SOAP y GraphQL quedó fundamentada en una matriz de decisión con criterios ponderados. SOAP se descarta por obsolescencia declarada, y GraphQL porque el patrón de consumo del sistema no presenta el problema de sobreobtención de datos que esa tecnología resuelve.

5.  El tree testing demostró ser una inversión de alto retorno: dos horas de estudio con 12 participantes elevaron la tasa de éxito de la arquitectura de información del 78 % al 93 % y corrigieron cuatro problemas de estructura y vocabulario que habrían sido considerablemente más costosos de resolver una vez implementada la interfaz.

6.  La matriz de trazabilidad establecida —problema → requisito → caso de uso → interfaz— garantiza que ninguna funcionalidad especificada carece de justificación en un problema real levantado en campo, y que ningún problema detectado queda sin atención en el diseño.

7.  La planificación en cinco sprints, con su matriz de nueve riesgos y sus planes de mitigación, deja el proyecto en condiciones de iniciar la Fase 2 con el alcance cerrado, los contratos de la API definidos y las decisiones arquitectónicas documentadas y defendibles.

# RECOMENDACIONES

1.  Gestionar ante la Dirección de TIC del recinto el acceso de solo lectura al sistema de registro académico, o al menos un servicio de consulta de porcentaje de avance. Ello eliminaría la carga manual de constancias y cerraría la principal limitación declarada en el epígrafe 1.5.2.

2.  Iniciar la Fase 2 con una prueba de concepto vertical —un solo módulo atravesando las tres capas, de la base de datos a la interfaz— antes de desarrollar en amplitud. Este patrón validado reduce el riesgo R-04 y acelera los sprints posteriores.

3.  Incorporar a un representante de la coordinación como revisor en las demostraciones de fin de sprint, de modo que la validación funcional sea continua y no se concentre en la defensa final.

4.  Escribir la especificación OpenAPI antes de implementar cada endpoint, y no después. El contrato previo permite que el desarrollo del frontend avance en paralelo con datos simulados y hace de la documentación un artefacto vivo en lugar de una tarea final.

5.  Ejecutar una segunda ronda de pruebas de usabilidad sobre el prototipo funcional al cierre del Sprint 3, esta vez con tareas sobre la interfaz real, para validar que las correcciones derivadas del tree testing se sostienen en la implementación.

6.  Documentar cada decisión arquitectónica relevante como un registro breve (Architecture Decision Record) en el repositorio. Esto constituye el mejor insumo para responder las preguntas de defensa técnica previstas en la Fase 3.

7.  Prever desde el Sprint 1 la carga de datos de prueba realistas —al menos 100 estudiantes y 30 plazas—, ya que los problemas de rendimiento del RNF-01 solo se manifiestan con volumen.

8.  Considerar la firma de un acta de cesión de uso del sistema a favor del programa académico al concluir el curso, de modo que el trabajo trascienda la evaluación y quede efectivamente en operación.

# BIBLIOGRAFÍA

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Tesis doctoral]. University of California, Irvine.

Koch, N., Knapp, A., Zhang, G., & Baumeister, H. (2008). UML-Based Web Engineering: An Approach Based on Standards. En G. Rossi, O. Pastor, D. Schwabe & L. Olsina (Eds.), Web Engineering: Modelling and Implementing Web Applications (pp. 157–191). Springer.

Newman, S. (2021). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2.a ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

OpenAPI Initiative. (2024). OpenAPI Specification v3.1.1. Linux Foundation.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.a ed.). McGraw-Hill.

Richardson, L., & Amundsen, M. (2013). RESTful Web APIs. O'Reilly Media.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.a ed.). Pearson.

Spencer, D. (2009). Card Sorting: Designing Usable Categories. Rosenfeld Media.

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium.

Universidad Nacional de Ingeniería. (2026). Programa de asignatura: Diseño de Sistemas en Internet. Programa Académico de Ingeniería en Sistemas, RUSB.

# ANEXOS

## Anexo A. Enlaces del proyecto

| Recurso | Enlace |
| --- | --- |
| Repositorio de código | [Pendiente de creación — se entrega en la Fase 2] github.com/<organización>/sigepp |
| Tablero Kanban | [Pendiente] GitHub Projects del repositorio |
| Documentación de la API | [Fase 2] /api/docs (Swagger UI) |
| Colección de Postman | [Fase 2] |
| Sistema desplegado | [Fase 3] |
| Prototipo y wireframes | [Enlace a Figma] |

## Anexo B. Instrumento de la encuesta a estudiantes

| N.° | Pregunta | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Desde qué dispositivo accedes principalmente a los servicios universitarios? | Opción única |
| 2 | ¿Cómo te enteraste de las plazas disponibles en el período anterior? | Opción múltiple |
| 3 | ¿En algún momento desconociste el estado de tu trámite? | Sí / No |
| 4 | ¿Cuál fue la etapa más difícil del proceso? | Opción única |
| 5 | ¿Cuántas veces tuviste que asistir presencialmente a la coordinación? | Numérica |
| 6 | Valóra de 1 a 5 la claridad de la información que recibiste. | Escala Likert |
| 7 | ¿Qué funcionalidad considerarías más útil en un sistema en línea? | Abierta |

## Anexo C. Árbol utilizado en el tree testing (segunda iteración)

Estructura evaluada

Inicio ├─ Mis postulaciones (estado) │ ├─ Activas │ └─ Histórico ├─ Plazas │ ├─ Buscar y filtrar │ ├─ Detalle de plaza │ └─ Favoritas ├─ Mi expediente │ ├─ Resumen y línea de tiempo │ ├─ Plan de trabajo │ ├─ Bitácoras │ │ ├─ Registrar quincena │ │ └─ Historial │ └─ Mis documentos (cartas y constancias) ├─ Notificaciones └─ Perfil ├─ Datos personales ├─ Constancia académica └─ Seguridad y contraseña

## Anexo D. Verificación del cumplimiento de la rúbrica de la Fase 1

| Criterio de la rúbrica | Puntos | Dónde se evidencia en este documento |
| --- | --- | --- |
| Rigurosidad en el análisis UWE | 5 | Capítulo IV completo: 8 actores, 26 RF, 14 RNF, 4 casos de uso de procesos especificados en detalle, 4 casos de uso navegacionales con estereotipos UWE, matriz de trazabilidad (Tabla 4.13) y reinterpretación razonada de UWE para SPA (Tabla 2.7). |
| Coherencia arquitectónica | 5 | Capítulo V: arquitectura de tres capas (Figura 5.1), stack justificado componente a componente (Tablas 5.1 a 5.3), alternativas descartadas con motivo (Tabla 5.4), trazabilidad limitación→decisión (Tabla 5.5), diseño de la API REST (Tabla 5.6) y modelo de datos (Tabla 5.8). |
| Calidad de los wireframes | 5 | Capítulo VI: 8 wireframes de alta fidelidad (Figuras 6.4 a 6.11), cada uno con su nodo navegacional, estereotipo, requisitos asociados y criterios de usabilidad y accesibilidad (Tablas 6.7 y 6.8), sobre una arquitectura de información validada por tree testing. |
| Ventaja competitiva y formulación | 5 | Epígrafe 1.3.2 (matriz de ventaja competitiva), 1.3.3 (espíritu emprendedor y escalabilidad SaaS), 1.3.4 y 5.7 (responsabilidad ambiental), y Capítulo III (modelo de negocio y comparación cuantitativa AS-IS/TO-BE). |
| Elementos adicionales exigidos |  | Planificación con Gantt y Kanban: Capítulo VII (Figuras 7.1 y 7.2). Mapa de navegación con tree testing: epígrafes 6.2 y 6.3. Análisis de la situación actual y modelo de negocio: Capítulo III. |

## Anexo E. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación que expone recursos identificados por URI y manipulados mediante los verbos de HTTP. |
| CI/CD | Integración y entrega continuas: automatización de la verificación y el despliegue del código. |
| JWT | Token firmado que transporta la identidad y los permisos del usuario entre cliente y servidor. |
| ORM | Capa que traduce entre objetos del lenguaje de programación y tablas de la base de datos relacional. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles. |
| SPA | Aplicación de página única: el navegador carga la aplicación una vez y actualiza la vista sin recargar la página. |
| Tree testing | Técnica de evaluación de la arquitectura de información sobre el árbol de etiquetas, sin interfaz gráfica. |
| UWE | UML-based Web Engineering: metodología de diseño de aplicaciones web basada en modelos UML extendidos. |
| Wireframe | Representación esquemática de una interfaz que define estructura, contenido y jerarquía antes del diseño visual definitivo. |

Documento correspondiente a la Fase 1 del Proyecto Final de Curso — Diseño de Sistemas en Internet
Universidad Nacional de Ingeniería · Recinto Universitario Simón Bolívar · 24 de agosto de 2026